Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 23 по 30 марта 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 4 марта судно находится в  порту Кейптаун, где на его борту продолжались ремонтные работы. Начиная с 26 марта началась перегрузка оставшихся на судне экспедиционных грузов, топлива, вертолетов на борт НЭС «Академик Трёшников». Стоянка судна в порту продлится до 4 апреля, после чего судно направится в Санкт-Петербург.

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 1 по 26 марта судно продолжало следовать из Санкт-Петербурга в Кейптаун. 26 марта судно пришло в Кейптаун, где встало к борту НЭС «Академик Федоров» для перегрузочных работ. Стоянка судна в порту продлится до завершения погрузки всех грузов, ориентировочно 31 марта, после чего судно направится к станции Прогресс.

1.3. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)

В период с 17 марта судно следует в порт Кейптаун, куда оно планирует прибыть 3 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 30 марта судно находилось в точке с координатами 43°15’ю.ш., 31°38’ в.д..

- На антарктических станциях

На станции Восток

- выполнена замена модема для приема спутниковой информации с последующей двухдневной наладкой;

- выполнена зачистка гаражной топливной ёмкости объемом 35 м3 и закачка в нее дизельного топлива из ёмкости нефтебазы.

На станции Мирный

- продолжались работы по обкатке нового дизель-генератора № 4;

- продолжены работы по утеплению и герметизации днища сезонного комплекса, герметизация швов внешних стен модулей;

- установлено новое ограждение дороги от здания кают-компании до Геодома для безопасного перемещения сотрудников в плохую погоду.

На станции Прогресс

- проведено техническое обслуживание опреснительной установки №1.

- выполнен ремонт походной техники.

- ремонт дизель-генератора №3;

- техническое обслуживание опреснителя №1;

- настройка полуавтоматического перехода между дизель-генераторами;

- ремонт походной техники.

На станции Новолазаревская

- продолжение работ по выравниванию дороги на участке 10 км от станции;

- сварочные работы на водонасосной станции;

- работы по расчистке аэродромной техники от снега после шторма, консервация аэродромного лагеря;

- утепление помещения водонасосной станции.

На станции Беллинсгаузен

- ремонт дизель-генератора №6;

- ремонт системы водоснабжения здания Дома дружбы;

- ремонт и техническое обслуживание трех водонасосных станций.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -61,3°С, минимум -67,2°С, максимум -51,3°С ветер средний 5,0 м/с порывы до 12 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -13,3°С, минимум -18,7°С, максимум -5,2°С, ветер средний 12,7 м/с порывы до 26 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -11,3°С, минимум -19,6°С, максимум -6,2°С, ветер средний 4,8 м/с порывы до 16 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -9,8°С, минимум -16,6°С, максимум - 3,6°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 22 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,2°С, минимум – 2,5°С, максимум +3,3°С, ветер средний 8,4 м/с порывы до 23 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков