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с 23 по 30 марта 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ. 

1. Морские операции. 
1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)
В период с 4 марта судно находится в  порту Кейптаун, где на его борту продолжались ремонтные работы. Начиная с 26 марта началась перегрузка оставшихся на судне экспедиционных грузов, топлива, вертолетов на борт НЭС «Академик Трёшников». Стоянка судна в порту продлится до 4 апреля, после чего судно направится в Санкт-Петербург.
1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)
С 1 по 26 марта судно продолжало следовать из Санкт-Петербурга в Кейптаун. 26 марта судно пришло в Кейптаун, где встало к борту НЭС «Академик Федоров» для перегрузочных работ. Стоянка судна в порту продлится до завершения погрузки всех грузов, ориентировочно 31 марта, после чего судно направится к станции Прогресс.
1.3. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)
В период с 17 марта судно следует в порт Кейптаун, куда оно планирует прибыть 3 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 30 марта судно находилось в точке с координатами 43°15’ю.ш., 31°38’ в.д..

2. На антарктических станциях
На станции Восток
· выполнена замена модема для приема спутниковой информации с последующей двухдневной наладкой; 
· выполнена зачистка гаражной топливной ёмкости объемом 35 м3 и закачка в нее дизельного топлива из ёмкости нефтебазы.
На станции Мирный 
· продолжались работы по обкатке нового дизель-генератора № 4;
· продолжены работы по утеплению и герметизации днища сезонного комплекса, герметизация швов внешних стен модулей;
· установлено новое ограждение дороги от здания кают-компании до Геодома для безопасного перемещения сотрудников в плохую погоду.
На станции Прогресс 
· проведено техническое обслуживание опреснительной установки №1.
· выполнен ремонт походной техники.
· ремонт дизель-генератора №3; 
· техническое обслуживание опреснителя №1; 
· настройка полуавтоматического перехода между дизель-генераторами; 
· ремонт походной техники.
На станции Новолазаревская
· продолжение работ по выравниванию дороги на участке 10 км от станции; 
· сварочные работы на водонасосной станции;
· работы по расчистке аэродромной техники от снега после шторма, консервация аэродромного лагеря; 
· утепление помещения водонасосной станции. 
На станции Беллинсгаузен
· ремонт дизель-генератора №6; 
· ремонт системы водоснабжения здания Дома дружбы;
· ремонт и техническое обслуживание трех водонасосных станций.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю
· Восток: температура воздуха средняя -61,3°С, минимум -67,2°С, максимум -51,3°С ветер средний 5,0 м/с порывы до 12 м/с;
· Мирный: температура воздуха средняя -13,3°С, минимум -18,7°С, максимум -5,2°С, ветер средний 12,7 м/с порывы до 26 м/с; 
· Прогресс: температура воздуха средняя -11,3°С, минимум -19,6°С, максимум -6,2°С, ветер средний 4,8 м/с порывы до 16 м/с. 
· Новолазаревская: температура воздуха средняя -9,8°С, минимум -16,6°С, максимум - 3,6°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 22 м/с; 
· Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,2°С, минимум – 2,5°С, максимум +3,3°С, ветер средний 8,4 м/с порывы до 23 м/с. 
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