Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 15 по 22 декабря 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ. На станциях Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен начались работы по программе 68-й сезонной РАЭ.

- Морские операции.

НЭС «Академик Федоров» в период с 15 ноября следовал из порта Санкт-Петербург в порт Кейптаун, куда судно зашло 10 декабря в 09:36 МСК. В порту судно пополнило запасы топлива и выполнило погрузку авиационного топлива и скоропортящихся продуктов для судна и станций. На борт судна прибыли 39 участников экспедиции, прилетевших в Кейптаун регулярными авиарейсами. 15 декабря судно направилось в район сезонной полевой базы Молодежная.

НЭС «Академик Федоров» в период с 10 по 16 декабря находилось в порту Кейптаун, где был пополнен запас судового топлива, погружено авиатопливо, а также скоропортящиеся продукты для судна, станций и строителей НЗК. На борт судна прибыли сотрудники сезонной экспедиции, экипажи вертолетов Ка-32 и самолета АН-2, а также два сотрудника экспедиции Белоруссии. С борта судна был выгружен груз для его доставки на самолете на станцию Новолазаревская. В 05:50 МСК 16 декабря судно начало выход из порта, взяв курс на сезонную полевую базу Молодежная. 21 декабря в 09:42 МСК судно пересекло 60° ю.ш. в южном направлении и таким образом зашло в антарктические воды. Подход судна к району базы Молодежная планируется 24 декабря.

По состоянию на 08:00 МСК 22 декабря судно находилось в Южном океане в точке с координатами 63°00’ю.ш., 38°06’ в.д.

- Внутриконтинентальные походы.

По трассе Прогресс – Восток продолжали следование санно-гусеничные походы, доставляющие грузы для продолжения строительства НЗК Восток.

Расположение и состояние походов на 18:00 МСК 21 декабря следующее:

СГП-6 16 декабря завершил свою работу и вернулся на станцию Прогресс.

СГП-5  18 декабря завершил свою работу и вернулся на станцию Прогресс.

СГП-7 13 декабря вышел со станции Прогресс на станцию Восток, в составе похода 16 человек, в походе идут 7 транспортеров «Полар-300» и 1 трактор САТ, поход везет 196 тонн строительных грузов. В указанное время поход находился в точке с координатами 76°15’ю.ш., 99°13’ в.д. на высоте 3645 м над уровнем моря, на удалении 1105 км от станции Прогресс. Температура воздуха -38°С, ветер 2 м/с.

СГП-8 вышел со станции Прогресс на станцию Восток 15 декабря в 18:40 МСК в составе 22 чел., в походе идут 10 транспортеров «Полар-300», и 1 трактор САТ, поход везет 209 т строительных грузов. В указанное время поход находился в точке с координатами 73°35’ю.ш., 91°35’ в.д. на высоте 3515 м над уровнем моря на удалении 733 км от станции Прогресс. Температура воздуха -35°С, ветер 2 м/с.

СГП-9 вышел со станции Прогресс на стацию Восток 19 декабря в 20:00 МСК, в составе похода 16 человек, в походе идут 7 транспортеров «Полар-300» и 1 трактор САТ, поход везет 210 тонн строительных грузов. В указанное время поход находился в точке с координатами 71°10’ю.ш., 80°38’ в.д. на высоте 2510 м над уровнем моря, на удалении 255 км от станции Прогресс. Температура воздуха -18°С, ветер 10 м/с.

СГП-10 вышел со станции Прогресс 21 декабря в 16:10 МСК с целью доставки топлива на подбазу «550 км», в составе похода 12 чел, 5 транспортеров «Полар-300» и 1 трактор САТ, поход везет 187 т топлива.

- Авиационные операции

17 декабря выполнен пятый с начала сезонных операций рейс самолета ИЛ-76 ТД-90ВД по маршруту Кейптаун – Новолазаревская – Кейптаун. Этот самолет доставил в Антарктику 12 сотрудников зимовочной и сезонной 68-й РАЭ, 12 сотрудников Бельгийской экспедиции, и 24 сотрудника воздушного оператора компании АЛСИ, и 11,2 тонны грузов, в том числе один трехтонный контейнер с грузом РАЭ.

- На антарктических станциях:

На станции Восток:

- плановый запуск автономного дизель-генератора;

- ремонт электропроводки у топливных ёмкостей и в балке для сезонного состава;

- работы по подготовке жилых помещений для сезонного состава;

- прием и разгрузка санно-гусеничных походов.

На станции Мирный:

- ремонтные работы в Геодоме, заменена насоса;

- продолжены работы по строительству пристройки и тамбура и завершено подключение к электросети всех модулей нового жилого комплекса.

На станции Прогресс:

- прием и отправка санно-гусеничных походов, подготовка и техническое обслуживание походной техники;

- ремонт пресс-компактора для утилизации отходов;

- подготовка металлолома к вывозу;

- проведение инвентаризации станции;

- покрасочные работы внешних конструкций зданий.

На станции Новолазаревская:

-	ремонтные работы на магнитно-вариационной станции;

-	работы по перенастройке спутниковой связи, техническое обслуживание оборудования сотовой связи и мачтового хозяйства,

-	строительство эстакады для прокладки оптоволоконного кабеля для локальной вычислительной сети станции;

-	обработка взлетно-посадочной полосы, перрона и зон безопасности аэродрома.

На станции Беллинсгаузен:

- 15 декабря 2022 года на станцию прибыли два сотрудника сезонного состава 68-й РАЭ,

- ремонт дизель-генератора №6 и контейнеров;

- проведение отделочных работ в помещении душевой.

5. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю:

- Восток: температура воздуха средняя -33,6°С, минимум -39,1°С, максимум -28,5°С ветер средний 3,2 м/с порывы до 7 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -3,6°С, минимум -11,0°С, максимум + 0,3°С, ветер средний 8,1 м/с порывы до 26 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя +0,5°С, минимум -3,2°С, максимум +4,4°С, ветер средний 4,5 м/с порывы до 19 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -0,9°С, минимум -6,3°С, максимум  +4,3°С, ветер средний 10,0 м/с порывы до 30 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя  +1,9°С, минимум -1,7°С, максимум +4,7°С, ветер средний 7,2 м/с порывы до 17 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков