Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 29 декабря 2022 г. по 5 января 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ. На станциях Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен начались работы по программе 68-й сезонной РАЭ.

- Морские операции.

В период с 25 по 30 декабря судно перешло от сезонной базы Молодежная до района станции Мирный, здесь в течение четырех часов на дистанции 80 км от станции был выполнен вертолетный рейс для доставки на станцию четырех сотрудников 68-й РАЭ. Обратным рейсом на борт судна были вывезены трое сотрудников 67-й РАЭ. После этого судно направилось к станции Прогресс.

2 января судно подошло к массиву припайных льдов на дистанцию 25 миль от места разгрузки на станции Прогресс. Дальнейшее продвижение судно было возможным только ударами. Судно смогло продвигаться от трех до девяти миль за сутки и подошло месту разгрузки 5 января. 3 января с борта судна вертолетом на станцию Прогресс были доставлены 22 участника 68-й РАЭ из зимовочного и сезонного состава станции. Обратным рейсом со станции на судно были доставлены пять сотрудников зимовочного состава станции Восток, которые ранее прибыли на станцию Прогресс на вездеходах.

По состоянию на 08:00 МСК 5 января судно находилось в точке с координатами 69°17’ю.ш., 76°08’ в.д.

- Внутриконтинентальные походы.

По трассе Прогресс – Восток продолжают следование санно-гусеничные походы (СГП), доставляющие грузы для строительства НЗК Восток.

Расположение и состояние походов на 18:00 МСК 4 января было следующее:

СГП-7 03 января возвратился на станцию Прогресс, завершив свою работу.

СГП-8 с 27 декабря возвращался со станции Восток на станцию Прогресс, в указанное время поход находился в точке с координатами 71°10’ю.ш., 80°41’ в.д. на высоте 2558 м над уровнем моря на удалении 271 км от станции Прогресс. Температура воздуха -30°С, ветер 12 м/с.

СГП-9 31 декабря пришел на станцию Восток, где разгрузился и вышел в обратный путь на станцию Прогресс в 07:00 МСК 1 января. В указанное время поход находился в точке с координатами 75°36’ю.ш., 98°04’ в.д. на высоте 36222 м над уровнем моря, на удалении 1049 км от станции Прогресс. Температура воздуха -38°С, ветер 2 м/с.

СГП-11 2 января пришел на станцию Восток, где разгрузился и вышел в обратный путь на станцию Прогресс 3 января. В указанное время поход находился в точке с координатами 77°17’ю.ш., 101°21’ в.д. на высоте 3599 м над уровнем моря, на удалении 1235 км от станции Прогресс. Температура воздуха -37°С, ветер 2 м/с.

- На антарктических станциях:

На станции Восток:

- перекачка доставленного походами топлива в расходную ёмкость;

- ремонт линии связи от Радиодома до ДЭС;

- подготовка жилых помещений к размещению сезонного состава;

- проверка электропроводки в основной и старой буровой.

На станции Мирный:

- сборка трубопроводов утилизации тепла отработанных газов системы вентиляции в новом модульном жилом комплексе;

- работы по подготовке площадки для посадки вертолета.

- монтаж дополнительной кровли из сэндвич-панелей и элементов балконной конструкции в новом модульном комплексе.

На станции Прогресс:

- подготовка отходов к вывозу;

- демонтаж и утилизация старой сливной неработающей магистрали от сезонного комплекса;

- работы гидрологов в бухте Тала для проверки грузовой площадки и съездов на припайном льду.

На станции Новолазаревская:

- начато выполнение сезонных работ по программе изучения краевой зоны ледников;

- возобновлена работа магнитно-вариационной станции в штатном режиме;

- работы на аэродроме по улучшению зоны покрытия сигнала сотовой связи МТС;

- изготовление элементов эстакады сливной трубы и их установка;

- дефектация крыши Геодома для проведения ремонта.

На станции Беллинсгаузен:

- ремонт ДГУ-6;

- прокладка линии электроснабжения от Дома дружбы к береговому гидрологическому контейнеру.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю:

- Восток: температура воздуха средняя -30,3°С, минимум -37,3°С, максимум -26,1°С ветер средний 2,2 м/с порывы до 5 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -1,6°С, минимум -5,2°С, максимум + 3,9°С, ветер средний 6,4 м/с порывы до 20 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -1,7°С, минимум -2,0°С, максимум +5,7°С, ветер средний 4,7 м/с порывы до 18 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя +0,3°С, минимум -2,3°С, максимум +2,7°С, ветер средний 14,0 м/с порывы до 30 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0,8°С, минимум -1,2°С, максимум +3,8°С, ветер средний 7,9 м/с порывы до 23 м/с

Начальник РАЭ А.В. Клепиков