Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 24 ноября по 1 декабря 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ. На станциях Прогресс и Новолазаревская начались работы по программе 68-й сезонной РАЭ.

- Морские операции.

НЭС «Академик Федоров» с 15 ноября продолжает следование из порта Санкт-Петербург в порт Кейптаун, куда планируется прийти 10 декабря. По состоянию на 08:00 МСК 1 декабря судно находилось в Атлантическом океане в точке с координатами 01°00’ю.ш., 08°49’ з.д.

- Авиационные операции.

24 ноября был выполнен очередной, третий с начала сезонных операций, полет самолета ИЛ-76ТД-90ВД по маршруту Кейптаун – Новолазаревская – Кейптаун. Этим рейсом в Антарктику были доставлены 47 участников экспедиций по программе ДРОМЛАН, в том числе 2 сотрудника РАЭ, 32 сотрудника Индийской антарктической экспедиции и 13 участников Бельгийской антарктической экспедиции. Обратным рейсом в Кейптаун были доставлены 1 сотрудник РАЭ и 2 сотрудника Индийской антарктической экспедиции.

- Внутриконтинентальные походы.

По трассе Прогресс – Восток продолжали следование пять санно-гусеничных походов, доставляющих персонал и грузы для продолжения строительства НЗК Восток. Расположение и состояние походов на 18:00 МСК 30 ноября следующее.

СГП-1 (топливный), следующий обратно к станции Прогресс, находится в точке 70°59’ю.ш., 80°05’ в.д. на высоте 2394 м над уровнем моря, на удалении 225 км от станции Прогресс. Температура воздуха -30°С, ветер 8 м/с.

СГП-2 достиг станции Восток 28 ноября в составе 16 водителей-механиков на семи транспортерах, вместе с ним пришли 6 вездеходов типа «Бурлак», которые доставили 43-х участников строительных работ. После разгрузки утром 30 ноября поход отправился на станцию Прогресс и сейчас находится в точке 78°09’ю.ш., 103°26’ в.д. на высоте 3555 м над уровнем моря, на удалении 1380 км от станции Прогресс. Температура воздуха -38°С, ветер 3 м/с.

СГП-3 находится в точке 77°13’ю.ш., 101°12’ в.д. на высоте 3604 м над уровнем моря, на удалении 1240 км от станции Прогресс. Температура воздуха -43°С, ветер 2 м/с.

СГП-4 находится в точке 76°35’ю.ш., 99°52’ в.д. на высоте 3622 м над уровнем моря, на удалении 1149 км от станции Прогресс. Температура воздуха -45°С, ветер 2 м/с.

СГП-5 находится в точке 73°55’ю.ш., 93°56’ в.д. на высоте 3573 м над уровнем моря, на удалении 795 км от станции Прогресс. Температура воздуха -35°С, ветер 2 м/с.

- На антарктических станциях:

На станции Восток:

- прием и разгрузка СГП-2, пришедшего на станцию 28 ноября;

- работы по снижению снеговой нагрузки на крышу жилого здания;

- ремонт электропроводки в здании ДЭС.

На станции Мирный:

- закончен демонтаж 900-метрового сгоревшего силового кабеля с эстакады;

- выполнена расчистка станции от снежных заносов;

- продолжены работы по строительству пристройки и тамбура в новом сезонном модульном комплексе, внутри помещений комплекса монтируются откосы, пороги и наличники в дверных проемах.

На станции Прогресс:

- выполняются работы по поддержанию взлетно-посадочной площадки «Зенит»;

- подготовка отходов к вывозу и погрузке на экспедиционное судно;

- начиная с 27 ноября Китайская антарктическая экспедиция проводит грузовые операции со своих судов, находящихся на дистанции 30 км от станции Зонг-Шан.

На станции Новолазаревская:

- 27 ноября был завершен очередной СГП на барьер; участники выполнили работы по зачистке емкостей для авиационного керосина, доставили на станцию дизельное топливо, авиакеросин и неисправные транспортеры Полар-300 №3 и  №10, а также тягач ДТ-30П;

- выполнен ремонт дверного проема в сейсмошахте и установка стеклопакетов в Геодоме.

На станции Беллинсгаузен:

- произведен демонтаж аварийного силового генератора с целью вывоза на утилизацию;

- выполнен ремонт радиатора охлаждающей жидкости для установки на дизель-генератор взамен вышедшего из строя;

- подготовка отходов в накопительную ёмкость для последующего ее вывоза со станции;

- 25 ноября сотрудниками нашей станции был отремонтирован топливный насос по просьбе уругвайской антарктической базы «Артигас».

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю:

- Восток: температура воздуха средняя -37,4°С, минимум -47,9°С, максимум -29,8°С ветер средний 5,2 м/с порывы до 14 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -5,8°С, минимум -13,0°С, максимум + 2,7°С, ветер средний 5,1 м/с порывы до 20 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -5,6°С, минимум -8,9°С, максимум -2,2°С, ветер средний 4,7 м/с порывы до 15 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,9°С, минимум -8,6°С, максимум +1,1°С, ветер средний 8,0 м/с порывы до 28 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0,9°С, минимум -0,7°С, максимум +2,3°С, ветер средний 9,4 м/с порывы до 20 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков