Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 17 по 24 ноября 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ. На станциях Прогресс и Новолазаревская начались работы по программе 68-й сезонной РАЭ.

- Морские операции.

НЭС «Академик Федоров» с 15 ноября продолжал следование из порта Санкт-Петербург в порт Кейптаун, куда планируется прийти 10 декабря.

По состоянию на 08:00 МСК 24 ноября судно находилось в Атлантическом океане в точке с координатами 35°25’с.ш., 13°51’ з.д.

- Внутриконтинентальные походы.

18 ноября в 20:12 МСК со станции Прогресс вышел четвертый санно-гусеничный поход (СГП-4) на станцию Восток. В составе похода 17 человек, поход везет на станцию Восток 206 тонн оборудования и материалов для строительства, а также 68 куб. м зимнего дизельного топлива.

20 ноября в 19:00 МСК со станции Прогресс вышел пятый санно-гусеничный поход (СГП-5) на станцию Восток. В составе 22 человека, поход доставит 182,5 тонн оборудования и материалов, а также 196,8 куб. м зимнего дизельного топлива.

СГП-1 на подбазе «1100 км», произвел слив в специальные емкости 91 куб. м дизельного топлива. Затем поход вышел в обратный путь на станцию Прогресс и на 18:00 МСК 23 ноября находился в точке с координатами 76°41’ю.ш., 100°04’ в.д. на высоте 3610 м над уровнем моря, на удалении 1093 км от станции Прогресс. Температура воздуха -43°С, ветер 5 м/с.

СГП-2 на 18:00 МСК 23 ноября находился в точке с координатами 74°02’ю.ш., 94°22’ в.д. на высоте 3581 м над уровнем моря, на удалении 842 км от станции Прогресс. Температура воздуха -37°С, ветер 10 м/с.

СГП-3 на 18:00 МСК 23 ноября находился в точке с координатами 72°46’ю.ш., 86°37’ в.д. на высоте 3210 м над уровнем моря, на удалении 656 км от станции Прогресс. Температура воздуха -41°С, ветер 20 м/с.

СГП-4 на 18:00 МСК 23 ноября находился в точке с координатами 72°35’ю.ш., 85°39’ в.д. на высоте 3105 м над уровнем моря, на удалении 485 км от станции Прогресс. Температура воздуха -35°С, ветер 10 м/с.

СГП-5 на 18:00 МСК 23 ноября находился в точке с координатами 70°49’ю.ш., 79°36’ в.д. на высоте 2264 м над уровнем моря, на удалении 200 км от станции Прогресс. Температура воздуха -26°С, ветер 10 м/с.

- На антарктических станциях:

На станции Восток:

- работы по очистке топливных ёмкостей №1 и №3;

- запуск в работу дизель-генератора ДГУ-4;

- техобслуживание и ремонт насоса снеготаялки;

- работы по выравниванию и разметке посадочной площадки.

На станции Мирный:

- продолжены работы по демонтажу старого кабеля на эстакаде;

- выполнялась расчистка станции от снежных заносов;

- в новом сезонном модульном комплексе на технических модулях установлен газовыхлопной тракт крематора, проведена герметизация примыканий;

- начато строительство пристройки и тамбура к новому модульному комплексу, изготовлены металлические крепежные конструкции и балки для пола, произведен их монтаж на платформе здания.

На станции Прогресс:

- подготовка отходов станции к вывозу из Антарктики;

- производились работы по мониторингу состояния грузовой площадки для размещения конструкций НЗК Восток и съезда на припайном льду в бухте Тала;

- 23 ноября на ПП «Зенит» со станции Новолазаревская прибыл самолет БТ-67 с полярниками индийской экспедиции, который затем вылетел обратно.

На станции Новолазаревская:

- 9 ноября со станции вышел очередной 10-й с начала зимовки санно-гусеничный поход на барьерную базу с целью доставки на станцию и аэродром топлива и авиакеросина, а также зачистки керосиновых ёмкостей;

- на аэродроме станции были приняты 4 рейса самолетов ИЛ-76 ТД-90ВД;

- в период с 9 по 17 ноября был выполнен очередной СГП 6-10 на барьерную базу. На станцию поход доставил 26 куб. м дизельного топлива;

- 20 ноября вышел следующий СГП с целью ремонта и доставки на станцию оставленных на трассе машин; в период похода на трассе был отремонтирован тягач Полар-300 №3.

На станции Беллинсгаузен:

- выполнен демонтаж радиатора охлаждающей жидкости с ДГУ-6 для ремонта;

- произведена расконсервация здания «Аэрология» и профилактика его внутренних систем;

- 18 ноября на станцию обратился командующий соседней военно-морской чилийской базы «Bahía Fildes» с просьбой оказания медицинской консультации для уточнения состояния больного. Больной был доставлен на нашу станцию 19 ноября с болями в области брюшной полости. Было принято совместное решение о необходимости поддержания состояния больного на российской станции и рекомендована его дальнейшая эвакуация. 20 ноября больной был эвакуирован на аэродром чилийской станции и вывезен на самолете в г. Пунта-Аренас, где в госпитале ему была сделана срочная операция по удалению аппендицита. Чилийская сторона выразила благодарность нашей станции за оказанную помощь.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю:

- Восток: температура воздуха средняя -43,5°С, минимум -50,6°С, максимум -35,7°С ветер средний 3,4 м/с порывы до 9 м/с

- Мирный: температура воздуха средняя -8,1°С, минимум -15,3°С, максимум - 0,5°С, ветер средний 9,4 м/с порывы до 25 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -5,1°С, минимум -11,2°С, максимум -1,0°С, ветер средний 6,2 м/с порывы до 19 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,1°С, минимум -8,3°С, максимум +1,3°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 27 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,0°С, минимум -0,3°С, максимум +5,2°С, ветер средний 8,7 м/с порывы до 19 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков