Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период

c 21 по 28 апреля 2022 г.

На круглогодично действующих станциях РАЭ Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ, а на станции Новолазаревская – работы 66-й зимовочной и 67-й сезонной РАЭ. На всех станциях и судах РАЭ в настоящее время заболевших коронавирусом не выявлено.

1. Морские операции

Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

С 21 по 26 апреля судно перешло из района станции Мирный к сезонной полевой базе Молодежная. С утра 27 апреля начались грузо-пассажирские вертолетные операции с российской полевой базой Молодежная и белорусской сезонной базой Гора Вечерняя. На борт судна были доставлены девять участников белорусской экспедиции и контейнер с их экспедиционным имуществом. Специалистами сезонной экспедиции РАЭ были выполнены запланированные работы в районе базы Молодежная. 27 апреля в 15-30 МСК все работы в этом районе были завершены и судно направилось в район станции Новолазаревская, куда по расчетам капитана  должно прибыть 1 мая. По состоянию на 08:00 МСК 28 апреля судно находилось в точке с координатами 66°41’ю.ш., 37°53’ в.д

2. На антарктических станциях и полевых базах

На станции Мирный в рамках продолжения ремонтно-строительных работ выполнялись работы по замене окон в здании кают-компании, утепление и отделка наружных стен, установка откосов и наличников на новые окна.

На станции Восток проводились хозяйственные работы на территории станции.

На станции Прогресс производились работы по установке нового дизель-генератора на 160 кВт. Выполнялось техническое обслуживание походных и станционных машин, в том числе вездехода-амфибии АРГО, автокрана МАЗ, транспортера ГАЗ-34029.

Со станции Новолазаревская 26 апреля на барьерную базу вышел завершающий поход в составе 66-й РАЭ в составе семи водителей-механиков на пяти тягачах-транспортерах с грузами для погрузки на экспедиционное судно.

На станции Беллинсгаузен выполнялись работы по ремонту дизель-генераторов №4 и №5, а также работы с электросетями в здании «Метеодома». В пасхальном ночном богослужении в станционном храме «Живоначальной Троицы» по приглашению нашей станции присутствовали представители антарктических станций Чили и Уругвая с соблюдением всех мер безопасности по исключению передачи инфекционных заболеваний.

3. Погодные условия на антарктических станциях и базах за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -70,0°С, минимум -76,8°С, максимум -65,6°С ветер средний 3,4 м/с порывы до 7 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -14,2°С, минимум -22,5°С, максимум – 8,8°С, ветер средний 14,6 м/с порывы до 28 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -13,9°С, минимум -22,1°С, максимум -7,6°С, ветер средний 4,4 м/с порывы до 15 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -12,2°С, минимум -22,8° С, максимум -5,0°С, ветер средний 12,0 м/с порывы до 31 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя  0,0°С, минимум – 3,6°С, максимум +2,3°С, ветер средний 7,4 м/с порывы до 24 м/с.

Начальник РАЭ Клепиков А.В.