Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 9 по 16 сентября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

15 сентября из Санкт-Петербурга в Антарктику вышел т/х «Андрей Осипов», принадлежащий ООО «Эко Шиппинг», Архангельск, арендованный ОАО «Запсибгазпром» для доставки второй части строительных грузов для нового комплекса на антарктической станции Восток. В отправке судна приняли участие руководитель Росгидромета И.А. Шумаков и генеральный директор ОАО «Запсибгазпром» Ю.Л. Водопьянов. На борту судна в Антарктику следуют 20 участников работ по созданию НЗК. Судно на первом этапе следует в порт Лас-Пальмас, находясь по состоянию на 08:00 МСК 16 сентября в Балтийском море в точке с координатами 59°21’с.ш., 22°09’ в.д.

Т/х «Мыс Дежнева» (ООО «Эко Шиппинг», Архангельск) прошел Бискайский залив и продолжает следование в порт Кейптаун, куда планируется прибыть 4 октября. По состоянию на 08:00 МСК 16 сентября судно находилось в точке с координатами 37°12’с.ш., 12°03’ з.д.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжается утепление помещений Дома Геофизиков и работы по замене внутренней электропроводки на наружную. Подготовка спуска на припайный лед у мыса Мабус не проводилась в связи со штормовым ветром.

На станции Восток выполнены работы по очистке станции от снега после метели.

На станции Прогресс продолжаются работы по монтажу жилых модулей сезонного комплекса, выполняется транспортировка топлива с баз временного хранения топлива на станционную базу ГСМ, продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала.

На станции Новолазаревская продолжается подготовка аэродромной техники к началу авиационных работ.

На станции Беллинсгаузен в здании старой дизельной электростанции начата установка новых внутренних стен-перегородок. За истекшую неделю было зафиксировано одно землетрясение магнитудой 4,9 на удалении 66 км от станции в проливе Брансфилд на глубине 10 км.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -65,0°С, минимум -71,7°С, максимум -54,0°С ветер средний 3,6 м/с порывы до 8 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -13,9°С, минимум -22,8°С, максимум - 8,6°С, ветер средний 15,8 м/с порывы до 46 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -11,1°С, минимум -15,6°С, максимум -4,5°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 34м/с

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -18,1°С, минимум -28,6°С, максимум - 6,2°С, ветер средний 6,0 м/с порывы до 19 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя - 0,6°С, минимум -3,8°С, максимум +1,3°С, ветер средний 9,1 м/с порывы до 20 м/с

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков