Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 16 по 23 сентября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

Т/х «Мыс Дежнева» (ООО «Эко Шиппинг», Архангельск) следует в тропической зоне Атлантического океана. По состоянию на 08:00 МСК 22 сентября судно находилось в точке с координатами 09°16’с.ш., 18°16’ з.д. По расчетам капитана оно должно прибыть в порт Кейптаун 3 октября.

Т/х «Андрей Осипов» (ООО «Эко Шиппинг», Архангельск) прошел Бискайский залив и по состоянию на 18:00 МСК 22 сентября находился в точке с координатами 43°24’с.ш., 10°01’ з.д. По расчетам капитана судно должно прийти в порт Лас-Пальмас 25 сентября.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжаются работы по ремонту системы электропитания и освещения в помещениях гаража. Возобновлена подготовка спуска на припайный лед у мыса Мабус.

На станции Восток выполнены работы по подготовке и замене дизель-генератора в ДЭС на запасной агрегат. Возобновлены актинометрические наблюдения.

На станции Прогресс продолжаются работы по монтажу жилых модулей сезонного комплекса, продолжается транспортировка топлива с баз временного хранения топлива на станционную базу ГСМ, продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала.

На станции Новолазаревская 17 сентября аэродромная техника была доставлена в район аэродрома для его подготовки к полетам, а 21 сентября аэродромный лагерь был подготовлен для автономной работы - прибыла аэродромная группа, запущена в работу электростанция, организована радиосвязь, питание и проживание аэродромной группы.

На станции Беллинсгаузен в здании старой дизельной электростанции продолжена установка новых внутренних стен-перегородок. Выполнен ремонт бака холодной воды в здании Метеодома. Выполнен ремонт дизель-генератора №4. В помещении библиотеки установлены светодиодные светильники.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -60,9°С, минимум -71,7°С, максимум -46,9°С ветер средний 5,4 м/с порывы до 11 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -13,9°С, минимум -21,1°С, максимум - 5,6°С, ветер средний 13,0 м/с порывы до 36 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -10,5°С, минимум -17,0°С, максимум -4,6°С, ветер средний 8,0 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -14,2°С, минимум -27,6°С, максимум - 9,0°С, ветер средний 13,0 м/с порывы до 36 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя – 3,0°С, минимум -8,8°С, максимум +0,3°С, ветер средний 9,1 м/с порывы до 20 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков