Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 23 по 30 декабря 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ, на станциях Восток, Мирный, Новолазаревская и Прогресс – выполнение работ 67-й сезонной РАЭ.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

24 декабря судно подошло к району станции Мирный и в течение первых двух суток ударами пробивало канал в тяжелом припайном льду толщиной более 200 см со снегом от 50 до 100 см. После проведенных вертолетных ледовых разведок было выяснено, что везде на подходе к станции припай не может быть преодолен судном, а толстый снежный покров непреодолим для самостоятельного передвижения тяжелой техники на узкой гусенице. Было решено проводить разгрузочные операции на дистанции около 23 км от станции с помощью вертолетов. С 27 по 29 декабря с судна на станцию Мирный были доставлены 14 человек зимовочного и 11 человек сезонного состава 67-й РАЭ, часть продуктов питания, климатическая одежда. Для сборки самолета Ан-2 у борта судна со станции на судно вертолетом был доставлен 40-футовый контейнер с крыльями от этого самолета, который находился на территории станции с 2020 г. Начата перевозка на станцию модулей для нового служебно-жилого комплекса, который предстоит собрать на месте ранее сгоревшего здания станции. Работы судна у станции Мирный продлятся до 2 января, после чего судно направится к сезонной полевой базе Оазис Бангера.

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

С 9 декабря судно продолжало переход из Бремерхафена в Кейптаун. По состоянию на 08:00 МСК 30 декабря судно находилось на подходе к порту Кейптаун в точке с координатами 33°48’ю.ш., 18°15’ в.д.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный выполняется транспортировка и укладка брусьев для установки жилых модулей для нового служебно-жилого комплекса. Проведена подготовка посадочной площадки, подготовка и отгрузка 40-футового контейнера с крыльями для самолета. Выполняются грузовые операции с экспедиционным судном, прием нового сезонного и зимовочного составов, отправка части зимовочного состава 66-й РАЭ на судно.

На станции Восток 28 декабря приземлился самолет БТ-67, перелетевший со станции Прогресс, который доставил 13 участников новой экспедиции, в том числе шесть сотрудников зимовочного состава и семь участников сезонных работ. 29 декабря станция была передана составу 67-й РАЭ, станцию сдал ее начальник в составе 66-й РАЭ Шроль А.А., станцию принял ее начальник в составе 67-й РАЭ Акулов З.В.. Начаты сезонные работы гляцио-бурового отряда, разгрузочные операции, передача служб и лабораторий станции новому составу.

На станции Прогресс 25 декабря совершил посадку самолет БТ-67, на котором со станции Новолазаревская прибыли три сотрудника сезонного состава 67-й РАЭ для последующего перелета на станцию Восток. 28 декабря самолет БТ-67 выполнил рейс на станцию Восток, куда доставил 13 участников 67-й РАЭ, и обратным рейсом вывез четырех сотрудников зимовочного состава 66-й РАЭ. В рамках работ по созданию НЗК Восток 25 и 26 декабря были подготовлены и начаты очередные санно-гусеничные походы на станцию Восток, ведется перекачка дизельного топлива из промежуточных мягких резервуаров по топливной шланголинии на временную площадку хранения топлива.

На станции Новолазаревская продолжаются работы по ремонту крыш зданий станции от протечек. На территории аэродрома выполняются работы по вводу в эксплуатацию сотовой связи МТС. 24 декабря с аэродрома вылетел самолёт БТ-67 по маршруту Новолазаревская - Гора Вечерняя – Прогресс, на котором вылетели три сотрудника РАЭ и четыре индийской антарктической экспедиции. 29 декабря введен карантин в связи с получением информации о выявлении положительных тестов на КОВИД-19 у группы индийских полярников, вылетевших в Кейптаун, пилотов самолетов, сотрудников компании АЛСИ, находящихся на аэродроме нашей станции, у сотрудников бельгийской станции Принцесса Элизабет и полевого лагеря Юнион Глетчер, принадлежащего компании Antarctic Logistics & Expeditions, так или иначе побывавшими или работающими на аэродроме станции.

На станции Беллинсгаузен выполняются работы по изготовлению приспособления для транспортировки воды, ремонт пандуса здания гаража и регламентные работы на спутниковом комплексе.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -27,1°С, минимум -34,3°С, максимум -21,0°С ветер средний 5,1 м/с порывы до 12 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -1,9°С, минимум -8,7°С, максимум + 3,4°С, ветер средний 6,9 м/с порывы до 24 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя +0,5°С, минимум -3,8°С, максимум +4,6°С, ветер средний 9,0 м/с порывы до 15 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -1,4°С, минимум -7,0°С, максимум + 2,9°С, ветер средний 7,0 м/с порывы до 26 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 1,6°С, минимум -0,9°С, максимум +3,5°С, ветер средний 8,6 м/с порывы до 25 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков