Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 18 по 25 мая 2023 г.

На станции Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток, Мирный, Прогресс и Новолазаревская – работы 68-й зимовочной РАЭ. На всех станциях РАЭ 21 мая отмечался День полярника.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

В период с 14 по 21 мая судно перешло из района станции Новолазаревская к станции Беллинсгаузен. Сразу по приходу на рейд станции были начаты плановые грузовые операции и доставка зимовочного и сезонного составов с борта судна на станцию. Начиная с 22 мая проводились также операции по доставке топлива в береговые емкости как с помощью вертолетов, так и с помощью катера в специальных емкостях. 23 мая все работы по разгрузке экспедиционных грузов на станцию и доставка грузов и отходов со станции на борт судна были завершены и продолжались топливные операции. По плану все операции должны быть завершены 25 мая, после чего судно направится в Кейптаун.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- планово-профилактический запуск дизель-генератора;

- очистка и дезинфекция снеготаялки в Радиодоме;

- расчистка сугробов перед запасным выходом в туннель, возникших после метели.

На станции Мирный

- ремонт дизель-генераторов №№ 1 и 2;

- электромонтажные работы на камбузе;

- работы по установке санитарно-технического оборудования и труб в модульном комплексе;

- изготовление и установка новых стеллажей в медицинском блоке станции.

На станции Прогресс

- техническое обслуживание опреснительной установки;

- инвентаризация на складе запчастей;

- ремонт станционной транспортной техники и походного балка;

- 19 мая состоялся видеомост с Ассоциацией полярников в честь 10-й годовщины празднования Дня полярника.

На станции Новолазаревская

- работы по раскачке топлива и разгрузке грузов, доставленных с барьерной базы;

- проверка рабочего состояния и ремонт светильников и прожекторов наружного освещения по всей территории станции

- ремонт старых и изготовление новых стеллажей для жилых помещений, а также ветрозащитного и снегозащитного кожуха к емкостям для сбора отходов инсинератора.

На станции Беллинсгаузен

- 22 мая станция Беллинсгаузен была передана составу 68-й РАЭ, станцию сдал ее начальник в составе 67-й РАЭ Селиванов А.А., станцию принял ее начальник и врач-хирург в составе 68-й РАЭ Кучинский К.В.;

- с 21 мая оба зимовочных состава станции и специалисты сезонного состава обеспечивали выполнение грузовых операций с судном и сезонных программ;

- изготовление насыпного причала в месте швартовки понтона, доставляющего топлива с борта судна;

- ремонт полипропиленовой ёмкости (50 м. куб.);

- 22 мая сотрудники станции были приглашены на чилийскую научную станцию Presidente Eduardo Frei Montalva по случаю празднования дня основания станции.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

-	Восток: температура воздуха средняя -64,6°С, минимум -72,6°С, максимум -48,1°С ветер средний 4,7 м/с порывы до 12 м/с;

-	Мирный: температура воздуха средняя -24,7°С, минимум -29,3°С, максимум -19,2°С, ветер средний 13,2 м/с порывы до 30 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -19,3°С, минимум -32,4 °С, максимум -11,5°С, ветер средний 3,7 м/с порывы до 14 м/с.

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -13,4°С, минимум -20,9°С, максимум - 10,2°С, ветер средний 10,0 м/с порывы до 24 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0,2°С, минимум – 2,0°С, максимум +2,1°С, ветер средний 7,4 м/с порывы до 20 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков