Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 14 по 21 октября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

Суда, выполняющие морскую перевозку нового зимовочного комплекса станции Восток:

Т/х «Мыс Дежнева» (ООО «Эко Шипинг») к точке встречи всех судов у кромки ледового массива залива Прюдс, куда планируется прибыть к 22 октября. По состоянию на 08:00 МСК 21 октября судно находилось в точке с координатами 66°18’ю.ш., 74°58’ в.д..

Т/х «Андрей Осипов» (ООО «Эко Шипинг») следует к точке встречи всех судов, куда по расчетам капитана он планирует подойти 25 октября. По состоянию на 08:00 МСК 21 октября судно находилось в точке с координатами 56°29’ю.ш., 54°21’ в.д..

Танкер «Ярослав Мудрый» (ФГУП «Росморпорт») следует к точке встречи, куда планируется прибыть 1 ноября. По состоянию на 08:00 МСК 21 октября судно находилось в точке с координатами 19°07’ю.ш., 100°56’ в.д..

Ледокол «Капитан Хлебников» (ООО «Агротэк-ТМ») следует к точке встречи, куда планируется прибыть 30 октября. По состоянию на 08:00 МСК 21 октября судно находилось в точке с координатами 20°40’ю.ш., 110°46’ в.д..

2. Авиационные операции

Первый рейс самолета ИЛ-76 из Кейптауна на посадочную площадку станции Новолазаревская запланирован на 22 октября. Для посадки на этот рейс с 9 октября первая группа сотрудников 67-й РАЭ в количестве 13 человек проходит двухнедельную изоляцию в Кейптауне. Вторая группа сотрудников 67-й РАЭ в количестве 15 человек прибыла в Кейптаун 16 октября, где также проходит двухнедельную изоляцию для посадки на второй рейс, который запланирован на 28 октября.

Самолеты БТ-67 для внутриконтинентальных антарктических рейсов в настоящее время задерживаются в аэропорту г. Сантьяго (Чили) в связи с прохождением двухнедельного карантина экипажей по требованию властей Чили. Далее оба самолета перелетят из Сантьяго в г. Пунта-Аренас (Чили) и затем на станцию Новолазаревская с промежуточными посадками на станциях Ротера и Халли (Великобритания).

3. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжаются работы по ремонту и утеплению помещений Дома геофизиков. Выполняется ремонт транспортной техники и системы аварийного освещения станции. Продолжается подготовка снежного спуска на припай на мысе Мабус.

На станции Восток проведены ремонтные работы на энергетическом оборудовании. Выполнен ремонт транспортной техники для подготовки посадочной полосы.

На станции Прогресс завершены работы по расконсервации и подготовке грузовых платформ и вездеходов санно-гусеничного похода. Проведена работа по подготовке жилых походных модулей санно-гусеничного похода. Продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала. Завершены работы по подготовке аэродромного комплекса и посадочной площадки.

На станции Новолазаревская 15 октября был проведен субботник. 16 октября снежно-ледовая посадочная площадка аэродрома станции была полностью подготовлена к приему самолетов типа ИЛ-76 и БТ-67. Отремонтирован и введён в эксплуатацию грузовой автомобиль-платформа для обеспечения аэродромных работ. 18 октября старшим врачом была проведена лекция об антиковидных мерах при общении с прибывающими сотрудниками антарктических экспедиций и экипажей самолетов.

На станции Беллинсгаузен проведена очистка объектов инфраструктуры станции и территории нефтебазы от снежных заносов. Выполнено техническое обслуживание и ремонт транспортных средств станции. Проведены работы по очистке от снега русла станционного ручья и лагуны для недопущения прорыва плотины во время сезонного таяния. Начаты работы по замене сантехнического оборудования в здании Дома дружбы.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -55,1°С, минимум -67,4°С, максимум -44,5°С ветер средний 4,9 м/с порывы до 9 м/с

- Мирный: температура воздуха средняя -9,1°С, минимум -17,9°С, максимум - 3,9°С, ветер средний 12,8  м/с порывы до 35 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -6,8°С, минимум -14,1°С, максимум -2,1°С, ветер средний 6,1м/с порывы до 22 м/с

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -13,1°С, минимум -22,4°С, максимум - 7,5°С, ветер средний 9,0 м/с порывы до 25 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя – 0,8°С, минимум -5,4°С, максимум +3,0°С, ветер средний 10,2 м/с порывы до 22 м/с

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков