Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 16 по 23 марта 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 4 марта судно находилось в порту Кейптаун, на борту продолжались ремонтные работы. Стоянка судна в порту продлится до 30 марта, когда будет завершена перегрузка экспедиционных грузов на борт НЭС «Академик Трешников».

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 1 марта судно продолжало следование из Санкт-Петербурга в порт Кейптаун, куда по плану рейса оно должно подойти 26 марта. По состоянию на 08:00 МСК 23 марта судно находилось в точке с координатами 20°42’ю.ш., 06°11’ в.д.

1.3. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)

В период с 13 по 17 марта судно завершило все плановые работы по сейсморазведке на акватории моря Дейвиса и, таким образом, завершило свою программу работ в Антарктике в рамках 68-й сезонной РАЭ, после чего направилось в порт Кейптаун, куда планируется прийти 2 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 23 марта судно находилось в точке 58°04’ю.ш., 65°23’ в.д.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- оказана помощь в ремонте дизель-генератора на 200 кВт для административно бытового комплекса строительной группы ОАО «Запсибгазпрома»;

- выполнены работы по расчистке снежного тоннеля, ведущего к служебно-жилому зданию.

На станции Мирный

- выполнены работы по вводу в эксплуатацию нового дизель-генератора № 4;

- сделан монтаж силового кабеля в кают-компании;

- продолжены работы по утеплению и герметизации днища сезонного комплекса;

- выполнен ремонт кровли здания ДЭС.

На станции Прогресс

- проведено техническое обслуживание опреснительной установки №1.

- выполнен ремонт походной техники.

На станции Новолазаревская

- продолжается комплектование грузов к приходу НЭС «Академик Трешников»;

- выполнен ремонт дороги после летнего таяния на участке выхода из оазиса;

- закончена покраска нового склада ГСМ;

- выполнен ремонт сантехнического оборудования в доме Радио.

На станции Беллинсгаузен

- изготовлено новое крыльцо здания тёплого склада;

- выполнен ремонт а/м «Урал».

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -57,6°С, минимум -64,6°С, максимум -45,9°С ветер средний 4,6 м/с порывы до 12 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -10,2°С, минимум -17,1°С, максимум -3,5°С, ветер средний 8,8 м/с порывы до 21 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -7,1°С, минимум -13,2°С, максимум -2,6°С, ветер средний 6,6 м/с порывы до 14 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -8,6°С, минимум -16,1°С, максимум - 1,7°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 29 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,2°С, минимум – 1,8°С, максимум +4,5°С, ветер средний 5,8 м/с порывы до 17 м/с

Начальник РАЭ А.В. Клепиков