Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 11 по 18 мая 2023 г.

На станции Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток, Мирный, Прогресс и Новолазаревская – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

В период с 5 по 14 мая судно находилось в районе барьерной базы станции Новолазаревская, где были выполнены погрузо-разгрузочные работы, осуществлена смена зимовочного состава и завершены сезонные работы. Из-за штормовой погоды судно смогло отойти от станции только в 17:00 МСК 14 мая, после того, как были выполнены все полеты вертолетов по доставке продуктов питания с судна на станцию, а зимовочного состава 67-й РАЭ и сезонного состава 68-й РАЭ со станции на судно. После завершения всех работ судно взяло курс на станцию Беллинсгаузен, куда по расчетам планируется подойти 21 мая. По состоянию на 08:00 18 мая судно находилось в точке с координатами 67° 48’ ю.ш. и 29° 37’з.д..

- На антарктических станциях

На станции Восток

- выполнена паспортизация зданий и технических средств станции;

- выполнена профилактика сантехнической системы станции;

- выполнен ремонт дизель-генератора №1 (замена головки блока цилиндров).

На станции Мирный

- был выполнен  ремонт дизель-генератора и пробный пуск аварийной ДЭС;

- продолжалась внутренняя отделка помещений пристройки модульного комплекса;

- продолжались работы по монтажу перил наружных площадок и лестниц;

- закончена инвентаризация технического оборудования станции.

На станции Прогресс

- проведено техническое обслуживание дизель-генераторов № 3 и №4;

- выполнен ремонт транспортной станционной техники.

На станции Новолазаревская

- 12 мая станция была передана составу 68-й РАЭ, станцию сдал ее начальник в составе 67-й РАЭ Воеводин А.В., станцию принял ее начальник в составе 68-й РАЭ Тетерев П.В.;

- 14 мая был выполнен СГП-6-1, на станцию пришли 4 единицы транспортной техники, которые доставили хозяйственно-бытовой и технический груз и продовольствие.

На станции Беллинсгаузен

- проведена подготовка вертолётной и береговой площадок для погрузо-разгрузочных операций;

- подготовлены контейнеры с грузом для отправки на борт НЭС «Академик Трёшников»;

- подготовлены жилые помещения станции для размещения нового зимовочного состава.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

-	Восток: температура воздуха средняя -72,0°С, минимум -78,6°С, максимум -59,8°С ветер средний 4,0 м/с порывы до 8 м/с;

-	Мирный: температура воздуха средняя -17,5°С, минимум -25,5°С, максимум -11,2°С, ветер средний 10,7 м/с порывы до 24 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -15,9°С, минимум -21,3 °С, максимум -7,3°С, ветер средний 3,9 м/с порывы до 13 м/с.

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -11,1°С, минимум -20,8°С, максимум - 5,2°С, ветер средний 14,0 м/с порывы до 31 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0,7°С, минимум – 1,6°С, максимум +2,6°С, ветер средний 8,6 м/с порывы до 21 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков