Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 20 по 27 апреля 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток, Мирный и Прогресс – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 5 апреля судно следует из порта Кейптаун в Санкт-Петербург, куда планируется прибыть 29 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 27 апреля судно находилось в Балтийском море в точке с координатами 58°52’с.ш., 21°29’ в.д.

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 19 по 24 апреля судно находилось в районе станции Прогресс, где в бухте Тала с его борта на станцию было доставлено дизельное топливо, авиакеросин, технические масла, инструменты и запчасти для продолжения строительных работ на станции Восток. На борт судна были погружены пустые танк-контейнеры, двигатели для ремонта, семь контейнеров с оборудованием, использованным в период сезонных работ и операций. На судно прибыли 13 сотрудников сезонной экспедиции.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- производится инвентаризация оборудования и материалов станции для формирования заявок на техническое обеспечение 69-й РАЭ;

- выполнено восстановление аварийного узла связи на базе оборудования Iridium open port;

- 22 апреля на станции началась полярная ночь.

На станции Мирный

- выполнялся демонтаж старых и установка новых обогревательных приборов в помещениях дизельной электростанции;

- произведена замена кабеля освещения на эстакаде к метеоплощадке;

- продолжались работы по внутренней отделке помещений пристройки к модульному комплексу;

- запущен в работу пресс утилизации для металлических отходов.

На станции Прогресс

- обеспечение погрузо-разгрузочных работ с НЭС «Ак. Трешников»;

- работы по ремонту дизель-генератора №3;

- продолжение ремонтов походной техники;

- с 24 апреля станция перешла в автономный режим работы.

На станции Новолазаревская

- на барьерную базу доставлены станционные отходы в контейнерах, грузы специалистов сезонной экспедиции, два танктейнера аэродромной базы;

- установка лебедки на водозаборе для подъема насоса;

- установлена новая мачта КВ антенны для связи с экспедиционным судном.

На станции Беллинсгаузен

- ремонт антенны УКВ- репитера;

- изготовление и монтаж мачты освещения площадки и емкостей хранения ГСМ;

- техническое обслуживание топливовоза на базе а/м «Урал».

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

-	Восток: температура воздуха средняя -64,7°С, минимум -71,4°С, максимум -55,1°С ветер средний 4,2 м/с порывы до 9 м/с;

-	Мирный: температура воздуха средняя -14,1°С, минимум -24,1°С, максимум -5,1°С, ветер средний 14,1 м/с порывы до 23 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -9,2°С, минимум -16,8°С, максимум -1,3°С, ветер средний 9,2 м/с порывы до 23 м/с.

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -13,3°С, минимум -19,6°С, максимум - 3,1°С, ветер средний 4,0 м/с порывы до 23 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -0,4°С, минимум – 5,7°С, максимум +1,9°С, ветер средний 7,3 м/с порывы до 21 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков