	Докладная  аналитическая записка
	
	Заместителю Руководителя 

Росгидромета 

	от  11.11.2010 г.
	
	И.А. Якубову 


       Докладываю:

        По данным отчетов форм ведомственной статистической отчетности ГМ-19 за                     3 квартал 2010 г. проведен анализ раздела 5.3. «Мероприятия по выполнению землеустроительных работ, межеванию и регистрации права» задания на 2010 год.
        В 3 квартале 2010 года по землеустроительным работам и межеванию за счет средств федерального бюджета фактически выполнено работ на сумму 6796,4 тыс.руб. из выделенных 15897,8 тыс.руб., что составляет 42,8 % от плана. За счет средств внебюджетных источников работы выполнены на сумму 286 тыс.руб. 

       За счет средств федерального бюджета работы по землеустроительным работам и межеванию осуществлены:
           - Верхне-Волжским УГМС  на  100%  (110,4 тыс.руб.)
           - Дальневосточным УГМС на 45,1%  (506 тыс.руб.)
           - Забайкальским УГМС  на 45,9% (572,8 тыс.руб.)
           - Западно-Сибирским УГМС  на  54,1%  (505 тыс.руб.)
           - Иркутским УГМС на  64%  (281,1 тыс.руб.)
           - Камчатским УГМС  на  28,4%  (408,9 тыс.руб.)
           - Колымским УГМС на  57,8%  (107,4 тыс.руб.)
           - Мурманским УГМС  на  47,6%  (308,4 тыс.руб.)
           - Обь-Иртышским УГМС  на  70,7% ( 253,9 тыс.руб.)
           - Приволжским УГМС на  64,7%  (75,4 тыс.руб.)
           - Приморским УГМС  на  56,2%  (150,6 тыс.руб.)
           - Сахалинским УГМС  на  82,6%  (123,9 тыс.руб.)  
           - Северным УГМС на  55%  (653,7 тыс.руб.)
           - Северо-Западным УГМС  на  52,6%  (545,8 тыс.руб.)

           - Северо-Кавказским УГМС  на  21,1%  ( 326,5 тыс.руб.)

           - Среднесибирским УГМС  на  22,9%  (299,8 тыс.руб.)
           - УГМС Республики Татарстан на 27,7%  (40,3 тыс.руб.)
           - Уральским УГМС  на  39,3%  (110,2 тыс.руб.)
           - Центральным УГМС на  40,4%  (554,3 тыс.руб.)
           - Якутским УГМС  на  54%  (634,9 тыс.руб.)
           - Северо-Кавказским ВС  на  62,3%  (227,1 тыс.руб.)
       Нулевое освоение средств за счет федерального бюджета показали следующие управления:

           - Чукотское УГМС

      Обстоятельства и причины нулевого освоения средств по землеустроительным работам и 
      межеванию:
       - Чукотское УГМС – заключены контракты на межевание земельных участков. Выполнение работ начнется в 4 квартале 2010 года.
В 3 квартале 2010 года проведены  работы по государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования по 954 земельным участкам: 
-  Башкирское УГМС – по 29 земельным участкам

-  Верхне-Волжское УГМС – по 38 земельным участкам

-  Дальневосточное УГМС – по 101 земельному участку
-  Забайкальское УГМС -  по  135 земельным участкам

-  Западно-Сибирское УГМС – по 10 земельным участкам

-  Иркутское УГМС – по 17 земельным участкам

-  Камчатское УГМС – по 13 земельным участкам

-  Колымское УГМС – по 17 земельным участкам
-  Обь-Иртышское УГМС – по 58 земельным участкам
-  Приволжское УГМС – по 36 земельным участкам
-  Сахалинское УГМС – по 1 земельному участку

-  Северное УГМС – по 96 земельным участкам
-  Северо-Западное УГМС – по 41 земельному участку

-  Северо-Кавказское УГМС – по 114 земельным участкам

-  Среднесибирское УГМС – по 74 земельным участкам

-  УГМС Республики Татарстан – по 7 земельным участкам

-  Приморское УГМС - по 1 земельному участку

-  Уральское УГМС – по 1 земельному участку

-  Центральное УГМС – по 31 земельному участку

-  Якутское УГМС – по 108 земельным участкам
-  Северо-Кавказсказское ВС – по 26 земельным участкам .
Нулевое исполнение в работе по государственной регистрации права собственности  Российской Федерации показали следующие управления:

-  Мурманское УГМС

-  Чукотское УГМС
Основные  обстоятельства и причины нулевого освоения плана по государственной регистрации права собственности  Российской Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования: 
- Мурманское УГМС – после выполнения землеустроительных работ и работ по межеванию земельных участков, будет продолжена  работа по государственной регистрации права собственности РФ и права постоянного бессрочного пользования  участков.

- Чукотское УГМС – свидетельства о государственной регистрации права собственности РФ на земельные участки из ТУ Росимущества по Чукотскому АО пока не поступали. 
Указанный анализ проведен для последующего размещения на сайте Росгидромета.

Докладываю на Ваше решение.

Приложение: таблица по земельным участкам за 3 квартал 2010 года    на  1 листе.

