Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 20 по 27 января 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й зимовочной и 67-й сезонной РАЭ, а на сезонной полевой базе Оазис Бангера – выполнение работ 67-й сезонной РАЭ.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

Начиная с 20 января судно следовало из бухты Малыгинцев к станции Мирный. 22 января судно подошло к району станции и стало проходить массив припайных льдов. 26 января судно вышло в точку, подготовленную станцией для выгрузки тяжеловесной транспортной техники и слива топлива.

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

В период с 15 по 24 января судно следовало из района сезонной полевой базы Молодежная к станции Беллинсгаузен. 24 января в 21:30 МСК судно отшвартовалось на рейде станции. С 25 января были начаты разгрузочные операции с использованием баржи по доставке на станцию продовольствия и хозяйственных грузов, в том числе на станцию был доставлен новый фронтальный погрузчик. На станцию были доставлены 11 сотрудников нового зимовочного состава и 9 участников сезонных работ. Работы судна на станции Беллинсгаузен продлятся до 28 января после чего судно проследует  к сезонный полевой базе Русская.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный строительная бригада выполняла замену оконных блоков в здании кают-компании; проводилась подготовка отходов для транспортировки на борт НЭС «Академик Федоров». Самолёт АН-2 за последнюю неделю полеты не проводил в связи с нелетной погодой.

На станции Восток продолжено бурение в скважине 5Г-5, где за истекшую неделю выполнен 21 буровой рейс. По состоянию на 26 января забой находится на глубине 3400,6 метров. За неделю добыто 33,75 м нового керна, а с начала сезона - 97,06 м. Продолжается мониторинг изотопного состава водяного пара атмосферы, поверхностного снега и атмосферных осадков. С помощью походной механической буровой установки в окрестностях станции пробурена скважина глубиной 30,0 м. По добытому снежно-фирновому керну проводятся измерения электропроводности и плотности, выполняется непрерывный отбор проб с разрешением 10 см для измерения изотопного состава в ААНИИ. Остаток керна из интервала 10-30 м подготовлен к транспортировке в южнокорейский полярный институт для выполнения химических анализов.

На станции Прогресс в рамках выполнения работ по созданию НЗК Восток основные операции по перекачке топлива завершены; на временной площадке хранения в мягкие резервуары перекачано 3081,5 куб. м дизельного топлива.

На станции Новолазаревская продолжались аэродромные работы по поддержанию посадочной площадки в рабочем состоянии. 23 января  на барьерную базу со станции вышел очередной поход в составе четырех транспортеров для доставки с барьерной базы на станцию дизельного топлива, зачистки и подготовки емкостей для приёма дизельного топлива и авиационного керосина, а также выполнения природоохранных работ.

На станции Беллинсгаузен в здании экокомплекса проведены ремонтные работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. С 24 января проводятся разгрузочные работы с борта НЭС «Академик Трешников» с помощью  станционной баржи. На станцию прибыли 20 сотрудников 67-й РАЭ, начато выполнение  сезонных работ и исследований.

На сезонной полевой базе Оазис Бангера проводились работы согласно научных программ, в том числе наземные геологические маршруты, а также вылеты БПЛА по программе аэрогеодезических работ. Проводились неотложные природоохранные работы.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -31,8°С, минимум -42,0°С, максимум -23,8°С ветер средний 3,6 м/с порывы до 10 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -2,5°С, минимум -8,8°С, максимум + 1,7°С, ветер средний 9,9 м/с порывы до 24 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя +0,3°С, минимум -4,8°С, максимум +4,8°С, ветер средний 5,0 м/с порывы до 19 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -0,8°С, минимум -6,5°С, максимум + 5,4°С, ветер средний 12,0 м/с порывы до 35 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 2,3°С, минимум + 0,7°С, максимум +5,1°С, ветер средний 7,6 м/с порывы до 21 м/с.

- Оазис Бангера: температура воздуха от – 3,8°С до + 2,2°С, ветер максимальный до 17 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков