Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 27 января по 3 февраля 2022 г.

На всех круглогодично действующих станциях РАЭ Прогресс, Новолазаревская, Восток, Мирный и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й зимовочной и 67-й сезонной РАЭ, а на полевой базе Оазис Бангера выполнение работ 67-й сезонной РАЭ. На всех станциях, базах и судах РАЭ в настоящее время заболевших коронавирусом не выявлено.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

В период с 27 января по 2 февраля с судна выполнены погрузо-разгрузочные операции в районе станции Мирный. На станцию была отгружена и доставлена тяжелая техника (гусеничный кран и бульдозер), новый дизель-генератор, модули временного служебно-жилого комплекса, сани-волокуши, контейнеры с хозяйственными грузами и продуктами, строительные материалы. В емкость на мысе Мабус было перекачано дизельное топливо в количестве 350 т. На судно со станции был отгружен транспортер «Полар-300» и дизель-генератор на ремонт, а также отходы в количестве 21,9 т. 3 февраля судно отошло от станции Мирный и взяло курс на район морских работ. По состоянию на 08:00 МСК 3 февраля судно находилось в море Дейвиса в точке с координатами 66°30’ю.ш., 92°57’ в.д.

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

В период с 24 по 28 января судно находилось в районе станции Беллинсгаузен, где с помощью баржи «Амдерма», понтона и вертолетов провело разгрузочные операции. На станцию были доставлены продовольствие, грузы для материально-технического обеспечения работы станции, в том числе фронтальный погрузчик и 100 т дизельного топлива. Была произведена частичная смена зимовочного состава станции и доставка сезонного состава. 28-29 января судно выполнило морские работы в проливе Брансфилд, проведя 11 океанографических станций, после чего взяло курс на район сезонной полевой базы Русская, куда оно должно подойти 7 февраля. По состоянию на 08:00 МСК 3 февраля судно находилось в Южном океане в точке с координатами 68°36’ю.ш., 106°55’ з.д.

1.3. Научно-исследовательское судно АО Росгеология «Профессор Логачев»

30 января судно вошло в зону Антарктики и 31 января прибыло на рейд польской станции Арцтовский для выгрузки попутно доставляемого для этой станции оборудования и материалов. После разгрузки судно приступит к выполнению научной программы по морским геолого-геофизическим исследованиям на акватории северо-западной части моря Уэдделла (Южно-Оркнейское плато, бассейн Пауэлл, бассейн Джейн) в рамках 67-й сезонной РАЭ

1.4. Научно-исследовательское судно Института океанологии РАН «Академик Мстислав Келдыш»

НИС «Академик Мстислав Келдыш» с 20 января проводит работы в антарктических водах. Выполнены три разреза через пролив Брансфилда (35 станций) и два разреза в проливе Антарктик Саунд (11 станций). Помимо стандартных гидрофизических и гидрохимических измерений зондом с отбором проб выполнялись работы подводным аппаратом ММТ с размещенным на нем датчиками на глубине около 1800 м. Далее началось выполнение разреза в западной части моря Уэдделла на северо-восток к Юж. Оркнейским островам. На 8:00 МСК 02.02.2022 судно находилось в точке с координатами 62°30’ю.ш., 51°20’ з.д..

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжались работы по строительству временного жилого комплекса, в том числе подготовка площадки под бурение дополнительных свай. Самолёт АН-2 продолжал полёты согласно программе работ и выполнил 2500 погонных км комплексной аэрогеофизической съёмки. Сотрудники станции обеспечивала грузо-пассажирские погрузо-разгрузочные работы с НЭС «Академик Федоров». 1 февраля станция была передана составу 67-й РАЭ: станцию сдал ее начальник в составе 66-й РАЭ Савченко И.Г., станцию принял ее начальник в составе 67-й РАЭ Савва И.И.

На станции Восток продолжено бурение в скважине 5Г-5, где за истекшую неделю выполнен 21 буровой рейс. По состоянию на 26 января забой находится на глубине 3400,6 метров. За неделю добыто 33,75 м нового керна, а с начала сезона - 97,06 м. Продолжается мониторинг изотопного состава водяного пара атмосферы, поверхностного снега и атмосферных осадков. С помощью походной механической буровой установки в окрестностях станции пробурена скважина глубиной 30,0 м. По добытому снежно-фирновому керну проводятся измерения электропроводности и плотности, выполняется непрерывный отбор проб с разрешением 10 см для измерения изотопного состава в ААНИИ. Остаток керна из интервала 10-30 м подготовлен к транспортировке в южнокорейский полярный институт для выполнения химических анализов.

На станции Прогресс в рамках выполнения работ по созданию НЗК Восток ведется перекачка остатков дизельного топлива из шланголинии. Проводится комплекс работ по техническому обслуживанию транспортной техники и прицепного оборудования.

На станции Новолазаревская продолжались аэродромные работы по поддержанию посадочной площадки в рабочем состоянии. В период с 23 по 31 января был выполнен очередной транспортный поход на барьерную базу, который доставил на станцию 44 кубометра дизельного топлива. На барьерной базе были выполнены работы по подготовке емкостей к приёму дизельного и авиационного топлива и подготовка  отходов к погрузке на борт НЭС «Академик Федоров».

На станции Беллинсгаузен проводились грузовые операции с НЭС «Академик Трешников». Станция приняла 101,6 тонн грузов и 100 кубометров топлива. На станцию прибыли 20 сотрудников 67-й РАЭ, начато выполнение сезонных работ и исследований. 1 февраля станция была передана составу 67-й РАЭ, станцию сдал ее начальник в составе 66-й РАЭ Коробов С.Ю., станцию принял ее начальник в составе 67-й РАЭ Селиванов А.А. 1 февраля было зафиксировано одно землетрясение с эпицентром в проливе Брансфилд магнитудой 5,2 на расстоянии 26 км от станции на глубине 24 км, видимых повреждений инфраструктуры станции не обнаружено.

На сезонной полевой базе Оазис Бангера проводились работы согласно научных программ, в том числе наземные геологические маршруты, а также вылеты БПЛА по программе аэрогеодезических работ. Проводились неотложные природоохранные работы.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

  - Восток: температура воздуха средняя -38,4°С, минимум -45,9°С, максимум -32,0°С ветер средний 3,9 м/с порывы до 10 м/с;

  - Мирный: температура воздуха средняя -4,0°С, минимум -11,4°С, максимум + 2,2°С, ветер средний 7,4 м/с порывы до 20 м/с;

  - Прогресс: температура воздуха средняя -0,6°С, минимум -5,6°С, максимум +4,2°С, ветер средний 4,6 м/с порывы до 20 м/с;

  - Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,1°С, минимум -8,1°С, максимум + 2,1°С, ветер средний 7,0 м/с порывы до 18 м/с;

  - Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 2,1°С, минимум - 0,4°С, максимум +5,4°С, ветер средний 5,3 м/с порывы до 15 м/с.

  - Оазис Бангера: температура воздуха от – 4,6°С до + 5,7°С, ветер максимальный до 18 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков