Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период                   c 30 сентября по 7 октября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

Т/х «Мыс Дежнева» (ООО «Эко Шиппинг», Архангельск) 7 октября в 01:40 МСК прибыл  в порт Кейптаун.

Т/х «Андрей Осипов» (ООО «Эко Шиппинг», Архангельск) следует к точке встречи всех судов у кромки ледового массива залива Прюдс, куда по расчетам капитана он планирует подойти 25 октября. По состоянию на 08:00 МСК 7 октября судно находилось в точке с координатами 14°51’ю.ш., 02°25’ з.д..

Танкер «Ярослав Мудрый» вышел из порта Владивосток 4 октября. По состоянию на 08:00 МСК 6 октября судно  находилось в точке с координатами 29°36’с.ш., 126°08’ в.д.

Ледокол «Капитан Хлебников» вышел из порта Владивосток 6 октября в 18:42 МСК. По состоянию на 00:00 МСК 7 октября судно находилось в точке с координатами 41°39’с.ш., 192°11’ в.д.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжаются работы по утеплению помещений Дома геофизиков с заменой старой внутренней электропроводки на новую наружную. Продолжена подготовка спуска на припайный лед у мыса Мабус.

На станции Восток проведены работы по ремонту дизель-генератора №1.

На станции Прогресс завершены работы по монтажу жилых модулей сезонного комплекса, их внутренней отделке, проводятся работы по подключению внутренних инженерных систем в санитарно-технических помещениях. Продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала. Продолжаются работы по подготовке аэродромного комплекса и посадочной площадки. Завершены работы по перекачке дизельного топлива с базы временного хранения топлива в бухте Тала в емкости на санях для формирования первого санно-гусеничного похода.

На станции Новолазаревская продолжаются работы по подготовке посадочной площадки к сезонным полетам. В связи с высокой плотностью снежных заносов некоторых участков посадочной полосы с 4 октября к работам были дополнительно привлечены две станционные машины типа Полар-300. По состоянию на 5 октября было подготовлено и очищено от снежных заносов 2500 м посадочной площадки.

На станции Беллинсгаузен выполнена установка бойлера горячей воды (240 литров) и насосной станции в здании новой дизельной электростанции. С 1 октября санитарные ограничения были сняты на уругвайской и чилийской станциях, в то же время китайская и корейская станции, также как и наша станция,  продолжают оставаться на карантине.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -56,4°С, минимум -79,4°С, максимум -38,6°С ветер средний 5,2 м/с порывы до 12 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -14,9°С, минимум -25,9°С, максимум - 5,9°С, ветер средний 8,8 м/с порывы до 35 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -12,4°С, минимум -27,2°С, максимум -5,7°С, ветер средний 7,1 м/с порывы до 33 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -15,3°С, минимум -22,7°С, максимум - 10,4°С, ветер средний 9,0 м/с порывы до 19 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя – 1,3°С, минимум -6,2°С, максимум +1,5°С, ветер средний 9,1 м/с порывы до 25 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков