Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

за период c 2 по 9 сентября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

7 сентября из Санкт-Петербурга в Антарктику вышел т/х «Мыс Дежнева», принадлежащий ООО «Эко Шиппинг» (порт приписки г. Архангельск), зафрахтованный единственным исполнителем работ по транспортировке нового зимовочного комплекса (НЗК) станции Восток, его монтажу и пуско-наладочным работам ОАО «Запсибгазпром» для доставки первой части строительных грузов. В проводах судна приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А. Козлов и руководитель Росгидромета И.А. Шумаков. На борту судна в Антарктику вышли первые 6 участников работ по созданию НЗК. По состоянию на 08:00 МСК 9 сентября судно находится в Балтийском море в точке с координатами 56°10’с.ш., 16°44’ в.д. Судно следует в порт Кейптаун куда по расчетам должно прийти 4 октября.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжается утепление помещений Дома Геофизиков и работы по замене внутренней электропроводки на наружную. Выполнено техническое обслуживание дизель-генератора №3.

На станции Восток выполняются ремонтные и хозяйственные работы, проводятся подготовительные работы для замены дизель-генератора на запасной. В связи с высотой солнца над горизонтом, превышающей 5 градусов, в соответствии с программой возобновлены озонометрические измерения.

На станции Прогресс продолжаются работы по монтажу жилых модулей сезонного комплекса, выполняется транспортировка топлива с баз временного хранения топлива на станционную базу ГСМ, продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала.

На станции Новолазаревская начата подготовка аэродромной техники к началу авиационных работ.

На станции Беллинсгаузен проводились ремонтные и хозяйственные работы. За истекшую неделю было зафиксировано одно землетрясение магнитудой 4,8  в 200 км на северо-востоке от станции. 3 сентября на станции было объявлено штормовое положение в связи с порывами ветра до 39 м/с.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -58,9°С, минимум -69,3°С, максимум -37,3°С ветер средний 5,0 м/с порывы до 20 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -13,8°С, минимум -22,4°С, максимум - 5,4°С, ветер средний 9,6 м/с порывы до 27 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -14,9°С, минимум -24,8°С, максимум -5,6°С, ветер средний 7,0 м/с порывы до 21м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -12,0°С, минимум -21,8°С, максимум - 6,8°С, ветер средний 15,0 м/с порывы до 40 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя - 2,3°С, минимум -11,1°С, максимум +0,7°С, ветер средний 8,7 м/с порывы до 39 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков