Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 31 марта по 6 апреля 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 4 марта по 5 апреля судно находилось в порту Кейптаун, где на его борту были выполнены неотложные ремонтные работы. 5 апреля в 10:06 МСК судно начало выход из порта, взяв курс на порт Санкт-Петербург, куда по расчету капитана оно придет 29 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 6 марта судно находилось в точке с координатами 29°48’ю.ш., 14°34’ в.д.

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 26 марта судно находилось в порту Кейптаун, где на его борт были погружены экспедиционные грузы с борта НЭС «Академик Федоров», а также авиатопливо и грузы для продолжения строительства на станции Восток. 5 апреля в 18:20 МСК судно вышло из порта, взяв курс на станцию Прогресс, куда по плану должно прибыть 12 апреля. На борту судна находятся 46 участников экспедиции. По состоянию на 08:00 МСК 6 марта судно находилось в точке с координатами 36°44’ю.ш., 18°55’ в.д.

1.3. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)

С 3 апреля судно находится в порту Кейптаун. По завершению захода судно направится в порт Санкт-Петербург, куда по плану прибудет 10 мая. Таким образом, рейс судна по программе 68-й РАЭ завершен.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- выполнен ремонт дизель-генератора 200 кВт на базе ОАО «Запсибгазпром»;

- в связи с низким положением диска солнца над горизонтом на период полярной ночи приостановлены актинометрические наблюдения до сентября.

На станции Мирный

- ремонт электропроводки в помещении механических мастерских и освещения кабельной трассы от кают-компании до метеоплощадки;

- утепление и герметизация днища сезонного комплекса, герметизация швов внешних стен модулей, начато сооружение крыльца пожарного выхода;

- 30 марта появились первые группы императорских пингвинов.

На станции Прогресс

- техническое обслуживание дизель-генератора №3 и опреснительной установки №2;

- ремонт походной техники.

На станции Новолазаревская

- сбор и загрузка отходов для последующего вывоза на экспедиционное судно;

- ремонтные работы на эстакаде водозабора;

- ремонт аэродромной транспортной техники.

На станции Беллинсгаузен

- ремонт дизель-генераторов № 4 и 6;

- заливка бетоном опор грузовой эстакады тёплого склада;

- укладка в траншею толстостенной металлической трубы для прокладки кабеля в местах проезда транспорта.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -57,8°С, минимум -67,5°С, максимум -41,4°С ветер средний 4,3 м/с порывы до 8 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -10,8°С, минимум -20,6°С, максимум -3,5°С, ветер средний 11,5 м/с порывы до 28 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -10,6°С, минимум -18,7°С, максимум -1,8°С, ветер средний 7,4 м/с порывы до 30 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -7,0°С, минимум -17,9°С, максимум - 1,1°С, ветер средний 15,0 м/с порывы до 34 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +2,1°С, минимум – 4,4°С, максимум +5,8°С, ветер средний 8,1 м/с порывы до 20 м/с

Начальник РАЭ А.В. Клепиков