Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 9 по 16 марта 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 4 марта судно находилось в порту Кейптаун, где с его борта на рейсовых самолетах вылетели 92 участника экспедиции. На борту продолжались ремонтные работы. Стоянка судна в порту продлится до 30 марта, когда будет выполнена перегрузка экспедиционных грузов на борт НЭС «Академик Трешников».

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 1 марта судно продолжало следование из Санкт-Петербурга в порт Кейптаун, куда по плану рейса оно должно подойти 26 марта. По состоянию на 08:00 МСК 16 марта судно находилось в точке с координатами 10°49’с.ш., 18°52’ з.д.

1.3. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)

С 22 февраля по 10 марта судно выполнило морские геолого-геофизические работы на полигоне в море Моусона. В период с 10 по 12 марта судно перешло в море Дейвиса, где с 13 марта были продолжены работы по сейсморазведке. По состоянию на 00:00 МСК 16 марта судно находилось в точке с координатами 64°10’ю.ш., 91°04’ в.д.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- выполнена проверка противопожарной сигнализации в зданиях станции;

- произведена проверка и инвентаризация противопожарного оборудования.

На станции Мирный

- выполнена подготовка и пробный запуск нового дизель-генератора № 4;

- ремонт электрической схемы управления частотой оборотов дизель-генераторов;

- в помещениях станционного склада выполнена установка безопасных обогревательных приборов;

- производился ремонт транспортной техники, в том числе транспортера «Полар-300»;

- продолжены работы по утеплению и герметизации днища нового модульного сезонного комплекса;

- выполнялся ремонт помещений станционной бани.

На станции Прогресс

- выполнены полевые работы для восстановления дороги ведущей от станции Прогресс к посадочной площадке и частично проходящей по поверхности подлёдного водоёма в западной части ледника Долк. По результатам работ установлено, что за год дорога сместилась на 33 м, что свидетельствует об активной динамике ледника и о необходимости постоянного контроля за этим участком дороги;

- продолжается ремонт походной техники;

- завершены работы по консервации на зимний период посадочной площадки станции.

На станции Новолазаревская

- закончены работы по монтажу эстакады на станционных топливных емкостях;

- перемещение на станцию аэродромной транспортной техники, в т.ч. трактора «Кировец» и топливозаправщика МАЗ,

- выполнялся ремонт электрики в помещениях бани;

- начато комплектование грузов к приходу НЭС «Академик Трешников».

На станции Беллинсгаузен

- выполнен демонтаж дизель-генератора №2 в здании новой ДЭС, перенос и консервация агрегата для хранения в гараже здания старой ДЭС;

- ремонт уличного освещения территории станции, в том числе монтаж нового светильника на насосной станции.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -54,3°С, минимум -65,0°С, максимум -44,2°С ветер средний 5,1 м/с порывы до 910м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -6,4°С, минимум -11,7°С, максимум -0,9°С, ветер средний 10,3 м/с порывы до 29 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -2,6°С, минимум -5,3°С, максимум +1,9°С, ветер средний 4,9 м/с порывы до 21 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -2,9°С, минимум -10,8°С, максимум 0,0°С, ветер средний 12,0 м/с порывы до 34 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +2,9°С, минимум +0,1°С, максимум +4,7°С, ветер средний 8,1 м/с порывы до 23 м/с

Начальник РАЭ А.В. Клепиков