Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период

c 28 апреля по 5 мая 2022 г.

На круглогодично действующих станциях РАЭ Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ, а на станции Новолазаревская – работы 66-й зимовочной и 67-й сезонной РАЭ. На всех станциях и судах РАЭ в настоящее время заболевших коронавирусом не выявлено.

1. Морские операции

Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

С 28 апреля по 30 апреля судно перешло из района сезонной полевой базы Молодежная к барьерной базе станции Новолазаревская в бухте Белая моря Лазарева. С 1 мая судно начало комплекс погрузо-разгрузочных работ и выполнение вертолетных операций по смене зимовочного состава, завершению сезонных операций и снабжению станции на период предстоящей зимовки 67-й РАЭ.

2. На антарктических станциях и полевых базах

На станции Мирный в рамках продолжения ремонтно-строительных работ установлен последний модуль на первом этаже нового жилого модульного комплекса. Выполнялись работы по замене окон в здании кают-компании, а также утеплению и отделке наружных стен.

На станции Восток проводились ремонтные работы и техническое обслуживание дизель-генераторов №2 и №3.

На станции Прогресс производились работы по подключению нового ДГУ-160. Выполнялось техническое обслуживание станционных машин, в том числе автокрана МАЗ и транспортера ГАЗ-34029.

На станции Новолазаревская с 30 апреля в районе барьерной базы начались погрузо-разгрузочные операции с НЭС «Академик Федоров» силами участников санно-гусеничного похода. С 3 мая после улучшения погодных условий начались грузопассажирские работы с помощью вертолёта Ка-32, в том числе передача станции от состава 66-й РАЭ составу 67-й РАЭ.

На станции Беллинсгаузен проводились работы по ремонту дизель-генераторов №4 и №5, а также ремонт и техническое обслуживание системы пожарной сигнализации. Выполнялись изготовление стеллажей и хозяйственные работы в здании экокомплекса.

3. Погодные условия на антарктических станциях и базах за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -71,7°С, минимум -74,9°С, максимум -57,7°С ветер средний 4,1 м/с порывы до 9 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -14,5°С, минимум -20,3°С, максимум – 9,1°С, ветер средний 11,1 м/с порывы до 28 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -22,7°С, минимум -33,5°С, максимум -12,0°С, ветер средний 5,7 м/с порывы до 18 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -14,5°С, минимум -23,5° С, максимум -7,0°С, ветер средний 14,0 м/с порывы до 34 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -5,1°С, минимум – 8,7°С, максимум +1,4°С, ветер средний 7,7 м/с порывы до 24 м/с.

Начальник РАЭ Клепиков А.В.