Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 1 по 8 декабря 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Восток, Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ. На станциях Восток, Прогресс и Новолазаревская начались работы по программе 68-й сезонной РАЭ.

- Морские операции.

НЭС «Академик Федоров» с 15 ноября продолжает следование из порта Санкт-Петербург в порт Кейптаун, куда планируется прийти 10 декабря. По состоянию на 08:00 МСК 1 декабря судно находилось в Атлантическом океане в точке с координатами 28°35’ю.ш., 13°45’ в.д.

- Внутриконтинентальные походы.

По трассе Прогресс – Восток продолжали следование пять санно-гусеничных походов, доставляющих персонал и грузы для продолжения строительства НЗК Восток. Расположение и состояние походов на 18:00 МСК 7 декабря следующее.

СГП-1 2 декабря завершил свою работу и вернулся на станцию Прогресс, обеспечив необходимый запас топлива на подбазах «550 км» и «1100 км».

СГП-2 с 30 ноября возвращается со станции Восток на станцию Прогресс. Сейчас поход находится в точке с координатами 70°21’ю.ш., 78°17’ в.д. на высоте 1760 м над уровнем моря, на удалении 174 км от станции Прогресс. Температура воздуха -25°С, ветер 3 м/с.

СГП-3 3 декабря вышел со станции Восток и следует на стацию Прогресс. Поход находится в точке с координатами 74°11’ю.ш., 94°54’ в.д. на высоте 3578 м над уровнем моря. Температура воздуха -40°С, ветер 12 м/с.

СГП-4 4 декабря вышел со станции Восток и следует на стацию Прогресс. Поход находится в точке с координатами 75°30’ю.ш., 97°55’ в.д. на высоте 3619 м над уровнем моря. Температура воздуха -45°С, ветер 10 м/с.

СГП-5 6 декабря пришел на станцию Восток, участники приступили к разгрузке доставленных грузов.

СГП-6 вышел со станции Прогресс на станцию Восток 7 декабря в 15:20 МСК в составе 12 человек, 5 транспортеров «Полар-300» и трактор САТ. Цель похода – пополнение запаса топлива на подбазе «550 км». Поход перевозит доставляет 188 куб м дизельного топлива.

- На антарктических станциях:

На станции Восток:

- прием и разгрузки санно-гусеничных походов,

- работы по снижению снеговой нагрузки на крышу жилого здания и очистке территории станции от снега;

- ремонт сантехнического и камбузного оборудования.

На станции Мирный:

- работы по замене электропроводки в здании склада;

- работы по строительству пристройки и тамбура и монтаж электропроводки в новом сезонном модульном комплексе.

На станции Прогресс:

- мониторинг состояния ледовой грузовой площадки на припайном льду в бухте Тала;

- по поддержанию посадочной площадки «Зенит»;

- подготовка дизель-генераторов ДГУ-150 и ДГУ-100 к вывозу на капремонт,

- подготовка и обеспечение выхода очередных СГП.

На станции Новолазаревская:

- доставка с трассы походов на ледовый барьер неисправных транспортеров «Полар-300» и ДТ-30П на станцию и их ремонт;

- ремонт вентиляции на продовольственном складе и ремонт сантехники;

- оказание помощи индийской станции Мейтри по проведению сварочных работ.

На станции Беллинсгаузен:

- ремонт дизель-генератора №5;

- ремонтные и электромонтажные работы в душевой здания ДЭС;

- ремонт сервисной стойки лодочных моторов в гараже здания ДЭС;

- 6 декабря состоялся визит руководства корейской станции «Кинг-Сейжонг» в связи со сменой их состава и началом сезонных работ.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю:

-	Восток: температура воздуха средняя -35,0°С, минимум -43,2°С, максимум -27,7°С ветер средний 1,5 м/с порывы до 5 м/с

-	Мирный: температура воздуха средняя -5,1°С, минимум -10,8°С, максимум + 3,6°С, ветер средний 8,6 м/с порывы до 22 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -1,7°С, минимум -8,9°С, максимум +5,8°С, ветер средний 4,1 м/с порывы до 12 м/с.

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,9°С, минимум -8,6°С, максимум +1,1°С, ветер средний 8,0 м/с порывы до 28 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0,5°С, минимум -1,7°С, максимум +2,5°С, ветер средний 8,5 м/с порывы до 25 м/с

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков