Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период

c 24 февраля по 3 марта 2022 г.

На всех круглогодично действующих станциях РАЭ Восток, Мирный и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ, а на станциях Прогресс и Новолазаревская – работы 66-й зимовочной и 67-й сезонной РАЭ. На всех станциях и судах РАЭ в настоящее время больных нет. На всех станциях, базах и судах РАЭ в настоящее время заболевших коронавирусом не выявлено.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

В период с 24 по 28 февраля судно находилось в районе станции Прогресс, куда доставило грузы для жизнеобеспечения станций Прогресс и Восток. Всего было доставлено 529,6 тонн грузов, в том числе 470 т топлива, 70 т груза для продолжения работ по строительству НЗК Восток. На борт судна было погружено 91,3 т грузов со станции, в том числе 81,6 т отходов. 27 февраля были завершены все грузовые операции и начата вертолетная доставка персонала, убывающего из Антарктиды. Утром 1 марта судно начало выход из залива Прюдс и взяло курс на порт Кейптаун, куда планируется прибыть 14 марта, на борту судна следуют 180 участников экспедиции. По состоянию на 08:00 МСК 3 марта судно находилось в точке с координатами 65°00’ю.ш., 52°41’ в.д..

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

В период с 24 по 26 февраля на судно перешли все участники зимовочного состава 66-й РАЭ и сезонного состава 67-й РАЭ. В 23:24 МСК 27 февраля судно отошло из района станции Беллинсгаузен и взяло курс на порт Кейптаун, куда по плану оно должно прибыть 13 марта. По состоянию на 08:00 МСК 3 марта судно находилось в точке с координатами 51°28’ю.ш., 35°43’ в.д..

1.3. НИС «Профессор Логачев»

В период с 24 февраля по 3 марта судно продолжало полевые работы на акватории моря Уэдделла. Были выполнены дифференциальная гидромагнитная съемка длиной 1200 км и многолучевое эхолотирование длиной 4400 км.

2. На антарктических станциях и полевых базах

На станции Мирный в рамках работы по строительству временного жилого комплекса на подготовленную эстакаду установлены 12 жилых модулей, проведены работы по их раскреплению и наружной герметизации стыковочных швов. В здании кают-компании ведутся работы по замене старых окон, утеплению и отделке наружной стены в столовой.

На станции Восток выполнен ремонт системы водоснабжения здания станции. Завершена консервация снегоходов на зимний период.

На станции Прогресс в период с 23 по 28 февраля проведены работы по выгрузке продуктов питания, материально-технического обеспечения и топлива, а также доставке на станцию сотрудников нового зимовочного состава с борта НЭС «Академик Федоров». После отхода судна на станции проводятся работы по подготовке топливных ёмкостей, грузовых платформ, прицепного оборудования и техники для санно-гусеничных походов к консервации на зимний период.

На станции Новолазаревская 24 февраля выполнен заключительный рейс самолёта ИЛ-76- ТД- 90 ВД, на котором из Антарктики вылетели 45 участников антарктических экспедиций, в том числе 5 сотрудников 66-й и 67-й РАЭ. Начаты работы по консервации посадочной и стояночных площадок, выполняются работы по ремонту и обслуживанию аэродромной и станционной техники, ведется подготовка к очередному санно-гусеничному походу на береговую базу.

На станции Беллинсгаузен в период с 24 по 26 февраля были завершены все сезонные научные исследования и работы. Сезонный состав станции и все участники работ в зимовочный период 66-й РАЭ перешли на борт НЭС «Академик Трешников». Начаты работы по техническому обслуживанию дизельных агрегатов, доставленных на станцию с сезонной базы Русская. 1 марта бала оказана помощь по доставке грузов и персонала корейской станции Кинг Сейджон на аэродром чилийской базы Президент Эдуардо Фрей.

5. Погодные условия на антарктических станциях и базах за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -50,2°С, минимум -59,0°С, максимум -38,7°С ветер средний 4,4 м/с порывы до 17м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -7,3°С, минимум -14,5°С, максимум - 2,4С, ветер средний 8,2 м/с порывы до 24 м/с;

  - Прогресс: температура воздуха средняя -5,5°С, минимум -9,4°С, максимум -1,6°С, ветер средний 6,2 м/с порывы до 15 м/с;

  - Новолазаревская: температура воздуха средняя -9,0°С, минимум -17,6 С, максимум – 4,5°С, ветер средний 5,0 м/с порывы до 18 м/с;

  - Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 1,4°С, минимум – 2,1°С, максимум +3,5°С, ветер средний 5,5 м/с порывы до 20 м/с.

Начальник РАЭ Клепиков А.В.