Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 27 апреля по 4 мая 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток, Мирный и Прогресс – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 5 по 29 апреля судно проследовало из порта Кейптаун в Санкт-Петербург, куда пришло в 06:00 МСК 29 апреля, завершив работу в составе 68-й сезонной РАЭ.

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

В период с 24 по 28 апреля судно перешло от станции Прогресс в район сезонной плевой базы Молодежная. 28 апреля в 18:20 МСК судно подошло к району горы Вечерняя, где расположена сезонная база белорусской экспедиции. 29 и 30 апреля полеты вертолетов с борта судна на базу не проводились в связи со штормовым ветром с порывами до 43 м в сек. 1 мая с белорусской базы на судно доставлены 10 участников работ, а также экспедиционный груз (два контейнера и отходы). В 15:05 МСК 1 мая все работы были завершены и судно взяло курс на район береговой базы станции Новолазаревская, куда планируется прибыть 5 мая. По состоянию на 08:00 МСК 4 мая судно находилось в море Рисер-Ларсена в точке с координатами 67°06’ю.ш., 15°36’ в.д.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- завершена инвентаризация оборудования и материалов для технического обеспечения станции в период 69-й РАЭ;

- выполнялась переборка овощей на тёплом складе станции;

- выполнялись работы по плановому техническому обслуживанию дизель-генераторов.

На станции Мирный

- работы по техническому обслуживание дизель-генератора №4 и аварийной ДЭС;

- продолжались работы по внутренней отделке помещений пристройки к модульному комплексу и работы по монтажу перил наружных площадок и лестниц к нему.

На станции Прогресс

- ремонт регулятора давления опреснительной установки №2 и настройка автоматического отключения насосов подачи воды по уровню;

- очистка фильтров в системе подачи опресненной воды на здания станции.

На станции Новолазаревская

- транспортные операции на барьерной базе, в том числе очистка емкостей для приема авиакеросина и расстановка грузов для погрузки на борт судна;

- плановое техническое обслуживание дизель-генераторов ДЭС.

На станции Беллинсгаузен

- работы по техническому обслуживанию агрегатов ДЭС;

- ремонт водогрейных бойлеров в зданиях госпиталя и Дома дружбы;

- ремонт фронтального погрузчика.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

-	Восток: температура воздуха средняя -62,1°С, минимум -71,9°С, максимум -46,0°С ветер средний 5,7 м/с порывы до 13 м/с;

-	Мирный: температура воздуха средняя -17,7°С, минимум -25,4°С, максимум -7,7°С, ветер средний 15,3 м/с порывы до 28 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -14,2°С, минимум -19,0°С, максимум -6,4°С, ветер средний 8,2 м/с порывы до 23 м/с.

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -9,6°С, минимум -20,5°С, максимум - 0,3°С, ветер средний 13,0 м/с порывы до 27 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -1,6°С, минимум – 5,5°С, максимум +1,6°С, ветер средний 8,6 м/с порывы до 23 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков