Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 13 по 20 января 2022 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ, на станциях Восток, Мирный, Новолазаревская, Прогресс и сезонной полевой базе Оазис Бангера – выполнение работ 67-й сезонной РАЭ.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

С 5 по 19 января судно находилось в бухте Малыгинцев на дистанции 69 км от района базы Оазис Бангера, обеспечивая вертолетную доставку персонала и грузов на эту базу и программу работ на этой базе. 19 января в связи с изменением ледовой обстановки в районе станции Мирный, было принято решение прервать морские работы и следовать к станции Мирный для завершения разгрузочных операций, которые были невозможны при первом подходе судна к этой станции. На 20 января судно следует из бухты Малыгинцев к станции Мирный в сложных ледовых условиях и находится в точке с координатами  65°45’ ю.ш., 100°47’ в.д.

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

В период с 13 по 15 января судно находилось на дистанции 28 км от сезонной полевой базы Молодежная. Из этой точки судно провело вертолетные операции по доставке персонала и грузов на белорусскую базу Гора Вечерняя, а также обеспечило плановые сезонные операции на территории базы Молодежная. 15 января судно взяло курс на станцию Беллинсгаузен, куда планируется прийти 25 января. По состоянию на 08:00 МСК 20 января судно находилось в точке с координатами  65°33’ ю.ш., 04°19’ з.д.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный строительная бригада продолжает выполнять комплекс работ по демонтажу остатков сгоревшего Дома радио. В период с 4 по 11 января на самолёте Ан-2 был завершен монтаж геофизического оборудования, а также была оборудована временная посадочная площадка и выставлена автоматическая магнитовариационная станция. С 11 января начато выполнение полётов с аэрогеофизическими съемками в соответствии с программой работ.

На станции Восток гляцио-буровой отряда в период с 5 по 11 января проводил бурение в скважине 5Г-5. Всего было выполнено 19 рейсов, из них 17 рейсов – керновое бурение, 2 – расширение ствола скважины. По состоянию на 12 января забой находился на глубине 3353 м. По вновь полученному керну выполняется непрерывный отбор 10-см проб, которые будут отправлены в ААНИИ для измерения изотопного состава. Остаток керна складывается в кернохранилище. Было оборудовано новое временное кернохранилище объёмом 180 метров в одном из подснежных помещений бурового комплекса 5Г. Начат мониторинг изотопного состава поверхностного снега и атмосферных осадков. Продолжались работы по подготовке снежного основания для размещения на ней объектов нового зимовочного комплекса (НЗК). К 8 января был завершен четвертый этап уплотнения основания, после чего была проведена геодезическая съемка, которая определила перепад высот на ее поверхности не более 10 см, что позволило начать установку опор объектов НЗК.

На станции Прогресс в рамках выполнения работ по созданию НЗК Восток ведется перекачка дизельного топлива из промежуточных мягких резервуаров по топливной шланголинии на временную площадку хранения топлива. По состоянию на 12 января перекачено 2842 кубометра топлива.

На станции Новолазаревская работы продолжаются в штатном режиме. Станция находится в режиме карантина по коронавирусу. Полеты по программе ДРОМЛАН не выполнялись в связи с карантином.

На станции Беллинсгаузен завершены работы по ремонту пандуса здания гаража. Выполняются работы по ремонту стапеля для хранения станционной баржи.

На сезонной полевой базе Оазис Бангера 7 января была произведена расконсервация. В юго-западной части оазиса организован полевой лагерь в точке с координатами 66°19’02.4” ю.ш. 100°42’38.7” в.д. и начато выполнение работ по научным программам. Запланированные на период с 10 по 12 января авиадесантные геологические работы не проводились в связи с нелетной погодой в районе Оазиса Бангера.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -31,3°С, минимум -41,2°С, максимум -21,3°С ветер средний 4,0 м/с порывы до 9 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -2,8°С, минимум -9,1°С, максимум + 3,8°С, ветер средний 7,8 м/с порывы до 23 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -0,3°С, минимум -5,1°С, максимум +5,4°С, ветер средний 5,5 м/с порывы до 18 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -1,4°С, минимум -4,8°С, максимум + 1,8°С, ветер средний 12,0 м/с порывы до 14 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 1,7°С, минимум +0,2°С, максимум +4,2°С, ветер средний 4,5 м/с порывы до 17 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков