Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 2 по 9 декабря 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ, на станциях Новолазаревская и Прогресс – выполнение работ 67-й сезонной РАЭ.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

В период с 1 по 5 декабря судно находилось в порту Кейптаун, где на борт прибыли 34 участника экспедиции, в том числе участники сезонных работ на судне, на сезонной базе Оазис Бангера и станциях Прогресс и Восток, участники авиаотряда. Были приняты скоропортящиеся продукты для станций и судна, а также пополнен запас судового топлива.  В 11:11 МСК 5 декабря судно начало выход из порта, взяв курс на станцию Прогресс, куда судно планирует подойти к 16 декабря. По состоянию на 08:00 МСК 9 декабря судно находилось в точке с координатами 53°55’ю.ш., 21°01’ в.д.

1.2. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Трешников»

В период с 1 по 6 декабря судно следовало от Санкт-Петербурга в порт Бремерхафен, куда зашло в 14:10 МСК 6 декабря. Стоянка судна продолжалась до 9 декабря. В порту на борт были приняты экспедиционные грузы, вертолеты Ка-32С, грузы Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), а также пополнен запас судового топлива. Выхода членов экипажа и экспедиции с борта судна в город не было в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19. В 10:00 МСК 9 декабря судно отправилось в дальнейшее плавание.

2. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжается подготовка снежного спуска на припай на мысе Мабус. Продолжаются работы по ремонту помещений в Доме геофизиков, где был заменен линолеум.

На станции Восток выполнялась расчистка станции от снега бульдозером. Подготовлена площадка для установки термоконтейнера около спутниковой антенны и проделан шурф к радиорубке для прокладки кабеля к оборудованию модернизации системы связи

На станции Прогресс выполняется комплекс работ по разгрузке т/х «Мыс Дежнева» и т/х «Андрей Осипов», а также сбору и обслуживанию шланговой линии от танкера «Ярослав Мудрый». Проводится транспортировка блоков элементов конструкции НЗК Восток от зоны выгрузки судов к площадке хранения на ледниковом куполе.

На станции Новолазаревская 4 декабря на посадочной площадке произвёл посадку самолёт ИЛ-76-ТД-90ВД, прилетевшей из Кейптауна. На нем прибыли один сотрудник 67-й РАЭ, восемь участников БАЭ, 20 человек из Индии, восемь из Швеции, а также трое участников установки памятника М.П. Лазареву и Ф.Ф. Беллинсгаузену, в том числе А.В Мухин, генеральный директор ООО «Военмемориалпроект», являющийся спонсором проекта. В тот же день самолет вылетел обратно в Кейптаун, на котором вылетели пять человек, в том числе один сотрудник 66-й РАЭ. 4 декабря в район станции наблюдалось полное солнечное затмение, которое фиксировалось астролабораторией станции. 6-7 декабря на подготовленное ранее основание совместно с прибывшей группой был установлен памятник М.П. Лазареву и Ф.Ф. Беллинсгаузену. Памятник был открыт в присутствии всех сотрудников зимовочного и сезонного составов станции.

На станции Беллинсгаузен в здании “Дома дружбы” продолжались работы по установке нового пластикового бака холодной воды и другие хозяйственные работы.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -33,7°С, минимум -42,9°С, максимум -23,6°С ветер средний 5,6 м/с порывы до 11 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -2,6°С, минимум -7,0°С, максимум + 3,9°С, ветер средний 9,3 м/с порывы до 29 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -0,3°С, минимум -4,2°С, максимум +3,0°С, ветер средний 9,5 м/с порывы до 37 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -2,6°С, минимум -6,7°С, максимум + 2,7°С, ветер средний 10,0 м/с порывы до 22 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя + 1,3°С, минимум -1,2°С, максимум +2,4°С, ветер средний 10,4 м/с порывы до 26 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков